Псковская область

Островский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОСТРОВ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.03.2020 г. № 8

Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Остров» муниципального образования «Островский район» Псковской области на период 2020-2035 годы

В целях повышение уровня и качества жизни населения, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления территории городского поселения «Остров» , в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, руководствуясь ст. 26,27,32  Уставом городского поселения «Остров», Администрация городского поселения «Остров»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую Программу комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Остров» муниципального образования «Островский район» Псковской области на период 2020-2035 годы

2.  Настоящее Постановление разместить (опубликовать) на официальном сайте Администрации городского поселения «Остров» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.ostrovadm.ru.

3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации городского

поселения «Остров»                                                                  Т.В.Филиппова

Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Остров» муниципального образования «Островский район» Псковской области

на период 2020-2035 годы

Оглавление

- Введение

- Паспорт программы

- Общие сведения

- Население

- Характеристика социальной инфраструктуры

- Система программных мероприятий

- Финансовые потребности для реализации программы

- Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы

- Нормативное обеспечение

1. Введение

Социальная инфраструктура - система необходимых для жизнеобеспечения человека объектов, коммуникаций, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные и коммунально-бытовые услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан, соответствующих установленным показателям качества жизни.

Социальная инфраструктура объединяет жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование, культуру и искусство, физкультуру и спорт, торговлю и общественное питание, бытовые услуги. Целесообразное разделение функций управления между органами власти различных уровней определяется главным критерием функционирования социальной сферы -  улучшением условий жизни населения.

Развитие и эффективное функционирование объектов, входящих и социальную инфраструктуру, их доступность - важное условие повышения уровня и качества жизни населения.

Характеристика социальной инфраструктуры является основной входной информацией, используемой для целей расчета бюджетной потребности. Основные составляющие характеристики - численность работающих, обучающихся, воспитанников, обслуживаемых, занимаемая площадь и уровень ее благоустройства. Характеристики формируются в разрезе отраслей, типов и видов учреждений отрасли, в разрезе территорий региона.

Настоящей программой установлен перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры городского поселения «Остров», которые предусмотрены государственными и муниципальными программами.

Таким образом, Программа является прогнозно-плановым документом, во-первых, формулирующим и увязывающим по срокам, финансовым, трудовым, материальным и прочим ресурсам реализацию стратегических приоритетов городского поселения, во-вторых, формирующим плановую основу взаимодействия членов местного сообщества, обеспечивающего и реализацию стратегических приоритетов, и текущее сбалансированное функционирование экономического и социального секторов городского поселения.

2. Паспорт программы

| Наименование | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Остров» муниципального образования «Островский район» Псковской области на период 2020-2035 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития являются: - Градостроительный кодекс Российской Федерации; - Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»; - Распоряжение от 19.10.1999 года №1683-р «Методика определения нормативной потребности субъектов РФ в объектах социальной инфраструктуры»; - Генеральный план городского поселения «Остров» муниципального образования «Островский район», утверждённый постановлением Островского районного Собрания депутатов № 189 от 21.07.2005 года «Об утверждении Генерального плана города Острова» |
| Заказчик Программы | Администрация городского поселения «Остров» муниципального образования «Островский район» |
| Цели и задачи Программы | Цель - Повышение уровня и качества жизни населения, создание на территории поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха, посредством устойчивого функционирования экономики и повышения эффективности муниципального управления. Задачи: - обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования; - обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструктуры поселения в соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; - достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта (далее – социальная инфраструктура); - обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры поселения. |
| Целевые индикаторы и показатели | Развитие сети объектов социальной инфраструктуры городского поселения с увеличением мощностей: - дошкольные образовательные организации – до 1200 мест; - переоснащение материальной базы и модернизация общеобразовательных организаций до 70%; - учреждения здравоохранения – до 7600 посещений в сутки; - физкультурно-спортивные сооружения – до 25 ед. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Мероприятия Программы охватывают период 2020 – 2022 годы и на перспективу до 2035 года. Мероприятия и целевые показатели (индикаторы), предусмотренные программой, рассчитаны на первые 3 года с разбивкой по годам, а на последующий период (до окончания срока действия программы) - без разбивки по годам. |
| Объемы и источники финансового обеспечения Программы | Источники финансирования программы: - средства местного бюджета, - бюджета Псковской области, - внебюджетные источники. Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета при принятии местного бюджета на очередной финансовый год |
| Мероприятия, запланированные Программой | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в городском поселении. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Достижение нормативного уровня обеспеченности населения услугами учреждений образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта. |

3. Общая характеристика городского поселения «Остров».

Город Остров является центром одноименного административного района, расположенного на западе центральной части Псковской области. Находится район к югу от Пскова.

В далекие времена средневековья, в силу своего географического положения, г.Остров, с точки зрения статуса и функции, был форпостом (военным и торговым) России на границе с Европой, входил, наряду с Опочкой, Велье, Вороничем, в кольцо городов-пригородов с крепостями, окружающими Псков на южных подступах к нему.

В судьбе города, в развитии его функций особую роль сыграл тот фактор, что в Острове – городе-крепости постоянно присутствовал и присутствует в настоящее время воинский контингент. Строительная деятельность Острова, его реконструкция в целом или отдельных элементов почти всегда являлась отголоском внешней по отношению к городу политики.

Административный центр – город Остров расположен в 55 км.от областного центра – города Пскова, в 650 км. от Москвы, в 330 км. от Санкт-Петербурга, в 450 км. от Минска, в 80 км. от Латвийской границы, в 55 км. от Пушкинских Гор.

Транспортная освоенность городской черты высока. Через Остров проходит железнодорожная линия Санкт-Петербург-Псков-Пыталово (госграница с Латвией), проходят четыре автодороги: Санкт-Петербург – Киев (федерального значения), Новгород – Каунас, Остров – Палкино (территориального значения) и Остров-Новоржев.

Все транспортные потоки с четырех направлений концентрируются на единственном мосту через р. Великую. Река Великая несудоходна.

Левобережная и правобережная части города связаны двумя мостами: пешеходным - в центральной части города и транспортным, периферийно расположенным по отношению к основной селитебной территории, что отрицательно сказывается на ее архитектурно-планировочной организации.

Транспортное обслуживание промышленно-коммунальных предприятий, расположенных в северо-западной, юго-западной и центральной частях города, осуществляются через его центр.

Сложившаяся в конце XVIII века планировочная структура центральной части города имеет прямоугольную сетку улиц, и сохранилась до наших дней в основном без изменений.

Характер застройки города разнообразен: от усадебной до пятиэтажных зданий. В правобережной части она сформирована 4-5-этажными зданиями трех микрорайонов: по ул. Меркурьева, Загородной и в военном городке Остров-3.

В левобережной части – 3-5 этажными зданиями двух микрорайонов: Строитель и в военном городке Остров-2.

Малоэтажная застройка (2-3 этажа) правобережной территории формирует, в основном, кварталы исторически сложившейся части города. В 90-х годах появился новый квартал блоксекционной малоэтажной застройки в районе городской больницы.

Усадебная застройка, которая составляет 80% от всей жилой застройки, размещена как в правобережной части, а в северных ее кварталах имеет тенденцию активного ее развития, так и в левобережной части.

Планировочная идея городского центра, заключающаяся в организации системы площадей, раскрытых на р. Великую, сохранявшаяся до конца XIX века, в настоящее время носит слабо выраженный характер.

Центральная городская площадь производит впечатление излишне большой, не масштабной по отношению к окружающей застройке. Это связано со сносом ряда общественных зданий, размещавшихся на ней в разные периоды ее формирования.

Зеленые насаждения общегородского значения, сформированные парками и скверами, недостаточны по площади, и не все из них имеют должное благоустройство. В 2019 году завершена реконструкция городского парка, расположенного между ул. 25 Октября и рекой Великой, но требуется реконструкция парка-усадьбы Неклюдова, Детского парка.

Город не имеет набережной. Выход к реке Великой осуществляется по меридиональным улицам исторической части, не связанным между собой в единую благоустроенную набережную.

3.1 Основные проблемы природного характера.

Анализ состояния окружающей среды выявил следующее:

Атмосферный воздух. Основные источники загрязнения - объекты теплоэнергетики и транспорта. От качества топлива, используемого ими, зависит состояние воздушной среды и здоровья населения, так как значительная часть котельных не оборудована газоочистными установками. Эффективность очистных установок промпредприятий колеблется от 15-25 % до 98 %, при этом улавливаются только твердые вещества.

Поверхностные воды. Подвергаются значительному антропогенному воздействию. Особенно высокий уровень нагрузки испытывают малые городские водотоки и водоемы, имеющие низкую самоочищающую способность и высокую степень нарушенности водосборов (застройка, распашка под огороды, вырубка леса и кустарника, сброс неочищенных сточных вод и т.д.). Отмечается заиление и активное зарастание водоемов и водотоков, что ухудшает санитарно-эпидемиологическую ситуацию города.

Подземные воды. В городе имеется большое количество самоизливающихся скважин, которые не имеют зон санитарной охраны. Одна из проблем - организация 1 и 2 пояса ЗСО вокруг городского подземного водозабора, расположенного в городе

Почвы. Регулярные наблюдения за состоянием почв в городе не проводятся. Однако на основании данных обследования почв в различных частях города в 1995 г. выявилось, что вдоль транспортных магистралей с интенсивным движением отмечается начальный уровень загрязнения придорожных полос соединениями тяжелых металлов (ТМ). Высокий уровень загрязнения ТМ отмечается в районе городской свалки, а нефтепродуктами - на территории ряда предприятий города, АЗС, нефте-и мазутохранилищ.

Одной из основных проблем города является застройка санитарно-защитных, охранных и водоохранных зон жилыми зданиями, гаражами и другими сооружениями в нарушение природоохранного законодательства. Кроме того, предполагается восстановление вредных производств (убойные цеха птицефабрики и мясокомбината). При этом мероприятия по реконструкции или строительство очистных сооружений не предусматриваются.

4.Население.

По данным Псковстата численность населения города Остров на 01.01.2020 составляет - 20482 человек. По месту проживания городские жители составляют 70%.

Национальный состав (по данным переписи 2002 и 2010 года):

|  | Человек |  |  | В % к указавшим национальную принадлежность |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 г. | 2010 г. | 2002 г. |  |  | 2010 г. |
| Все население в том числе: | 36685 | 31096 |  |  |  |  |
| указавшие национальную принадлежность, из них: | 36464 | 30105 | 100,00% |  |  | 100,00% |
| Русские | 33461 | 27952 | 91,76% |  |  | 92,85% |
| украинцы | 1152 | 708 | 3,16% |  |  | 2,35% |
| белорусы | 779 | 520 | 2,14% |  |  | 1,73% |
| цыгане | 295 | 316 | 0,81% |  |  | 1,05% |
| армяне | 70 | 63 | 0,19% |  |  | 0,21% |
| татары | 104 | 42 | 0,29% |  |  | 0,14% |
| азербайджанцы | 53 | 76 | 0,15% |  |  | 0,25% |
| эстонцы | 7 | 5 | 0,02% |  |  | 0,02% |
| молдаване | 42 | 58 | 0,12% |  |  | 0,19% |
| латыши | 26 | 26 | 0,07% |  |  | 0,09% |
| лица других национальностей (не перечисленных выше) | 475 | 339 | 1,30% |  |  | 1,13% |

Динамика социально-экономического развития муниципального образования «Островский район»:

| № п/п | Показатели | Ед. измерения. | 2013 | 2014 |  | 2015 |  | 2017 |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Население и рынок труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Численность постоянного населения (на конец года) | тыс. чел | 29,8 | 29,7 |  | 29,7 |  | 28,8 |  | 20,4 |  |  |
| 2 | Доля населения в возрасте старше трудоспособного (женщины 55 лет и старше, мужчины 60 лет и старше) в общей численности населения (на конец года) | % | 27,5 | 28,3 |  | 28,3 |  | 28,8 |  | 56,4 |  |  |
| 3 | Доля молодежи (лица, не достигшие 18 лет) в общей численности населения (на конец года) | % | 16,1 | 15,2 |  | 15,2 |  | 16,2 |  | 16 |  |  |
| 4 | Уровень регистрируемой безработицы по отношению к трудоспособному населению, на конец года | % | 0,38 | 0,49 |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |
| II. Уровень жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата на одного работника (по крупным и средним организациям) | рублей | 16353,02 | 18148 |  | 19607,4 |  | 21617,9 |  |  |  |  |
| 7 | Стоимость мин. набора продуктов питания, на конец года (по области) | рублей | 3045,40 | 3566,32 |  | 3992,77 |  | 3882,45 |  |  |  |  |
| 8 | Средний размер назначенных месячных пенсий (на конец года) - трудовая | рублей | 8658,28 | 10483,62 |  | 11343,04 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Средний размер назначенных месячных пенсий (на конец года) - социальная | рублей | 5069,17 | 6362,44 |  | 6944,51 |  |  |  |  |  |  |

Медико-демографические показатели:

Рождаемость в Островском районе за 2018 г. составила 8,7 человек на 1000 населения. Общая смертность населения за  2018 г. составила 17,4 человек на 1000 населения.

Причины смертности:

- болезни системы кровообращения – 57,2%;

- онко-заболевания - 14,7%;

- травмы и отравления – 7,3 %.

В структуре умерших от болезней системы органов кровообращения – хронические больные составляют 74,3%. Таким образом, наблюдается снижение количества умерших от острой сосудистой катастрофы.

В структуре умерших от онко-заболеваний преобладают жители города – 74,3%.

В 2018 году сократилась доля умерших от онко-заболеваний трудоспособного возраста – 16,2%.

Среди умерших от травм и отравлений – 37 человек, 8 погибшие в результате ДПТ, от суицидов – 4 чел.

Таким образом, высокая доля людей пенсионного возраста, миграционный отток населения трудоспособного возраста, прогнозируемое снижение рождаемости, т.к. в детородный возраст вступает малочисленное поколение женщин, рожденных в 90-х годах прошлого столетия, определяют недостаточные собственные демографические ресурсы для стабилизации людской численности в Острове.

5. Характеристика социальной инфраструктуры.

Социальная инфраструктура представляет собой многоотраслевой комплекс, действующий в интересах повышения благосостояния его населения. Сфера обслуживания населения, включает в себя учреждения культурно-образовательной сферы, здравоохранения и социального обеспечения, объекты физкультурного и спортивного назначения, предприятия торговли, общественного питания и коммунально-бытового обслуживания.

Остров имеет развитую систему культурно-бытового обслуживания. Располагаются здания преимущественно в центральном районе, некоторые их них размещены в памятниках архитектуры. В периферийных районах функционируют объекты первичного обслуживания. Развитая сеть государственных, муниципальных и коммерческих учреждений дополняется ведомственными объектами Министерства Обороны. Почти все учреждения имеют низкую фондовооруженность и устаревшее оборудование.

Снижение объемов капиталовложений в социальную сферу привело к прекращению ввода объектов в эксплуатацию.

Недостаток вместимости испытывается в сети дошкольных образовательных учреждений, в то время как общеобразовательные учреждения недогружены из-за ухудшения демографической ситуации.

Ограниченность финансовых средств на сооружение и поддержание материально-технической базы социальной сферы приводит к быстрому моральному и физическому износу зданий.

5.1Учреждения социальной защиты населения на территории городского поселения «Остров».

|  | Наименование учреждения | Адрес | ФИО руководителя | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской области «Центр социального обслуживания Островского района» | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д.31 | Филиппова Наталья Владимировна | 143 |
|  | Отделение - Служба Социальной реабилитации несовершеннолетних | 181350, г. Остров, ул. Пригородная, д. 10а | Родионова Валентина Георгиевна-заместитель руководителя |  |
| 2. | Территориальный отдел Главного государственного управления социальной защиты населения Псковской области | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д.31 | Сиярова Марина Александровна | 5 |

5.2 Образование.

Основными объектами бюджетного финансирования являются школы и учреждения дошкольного образования. В настоящее время в 5 школах города проектной вместимостью  3960 мест обучаются 2236 чел., тем не менее, в одной школе работает 2-ая смена. В связи с общим сокращением численности населения и увеличением удельного веса детей дошкольного возраста в общей структуре населения, возникает потребность в местах для дошкольников. Количество школьных вакантных мест, емкость которых сейчас избыточна, будет сокращаться и строительства новых школ не потребуется.

Образовательные учреждения городского поселения «Остров».

| Наименование учреждения | Адрес | Ф.И.О. руководителя |
| --- | --- | --- |
| ИОМС Управление образования Островского района | 181350, г. Остров, ул. О.Молодогвардейцев, д. 1 | Григорьев Алексей Александрович |
| МБОУ «Средняя школа№1» | 181350, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 | Егорова Марина Павловна |
| МБОУ «Средняя школа№3» | 181350, г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а | Врублевская Галина Макаровна |
| МБОУ «СШ №7 им. В.Н.Пушкарева» | 181350, г. Остров, ул. Пригородная, д.18 | Панчук Лилия Ароновна |
| Дошкольное отделение д. Дуловка МБОУ «СШ №7 им. В.Н. Пушкарева» | 181307, Островский район, д. Дуловка |  |
| Дошкольное отделение д. Городище МБОУ «СШ№7 им. В.Н. Пушкарева» | 181320, Островский район, д.Городище |  |
| МБОУ «Гимназия» | 181350, г. Остров, ул. Авиационная, д.8 | Петрикова Лариса Викторовна |
| МБОУ «Средняя школа№4» | 181350, г. Остров, ул. Фестивальная, д.28а | Чиркунова Валентина Николаевна |
| Отделение «Калининская средняя школа» МБОУ «Средняя школа №4» | 181301, Островский район, д. Рубилово | Тихонова Инна Александровна |
| Отделение «Рубиловская средняя школа» МБОУ «Средняя школа №4» | 181310, Островский район, д. Перевоз | Чиркунова Юлия Анатольевна |
| МБУ ДО «Дом детского творчества имени К.И. Назаровой» | 181350, г. Остров, ул. К. Либкнехта, д.5 | Петрова Галина Викторовна |
| МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» | 181350, г. Остров, ул. Пригородная, д.18 | Дмитриев Дмитрий Анатольевич |
| МБДОУ «Детский сад№4» | 181350, г. Остров, пер. Освобождения, д.4а | Корнева Оксана Анатольевна |
| Детский сад «Светлячок» отделение МБДОУ «Детский сад «№4» | 181350, г. Остров-3 | Егорова Маргарита Аркадьевна |
| МБДОУ «Детский сад «Сказка» | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 11 | Иванова Елена Александровна |
| МБДОУ «Березка» | 181350, г. Остров, ул. Меркурьева, д.6а | Степанова Наталья Александровна |
| МБДОУ «Детский сад «Бригантина» | 181350, г. Остров, ул. Чкалова | Мартынюк Татьяна Анатольевна |
| МБДОУ «Радуга» | 181350, г. Остров, ул. Пригородная, д.8а | Львова Лариса Анатольевна |
| Детский сад № 5 отделения МБДОУ «Радуга» | 181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 37 | Петрова Оксана Алексеевна |
| Детский сад «Карпово» отделение МБДОУ «Радуга» | 181330, Островский район, д. Карпово, ул. Елоховская, д. 5 | Дадыло Ирина Викторовна |
| ГБУ ДОПО «Центр подготовки спортсменов по лыжным гонкам и биатлону» | 181355, Островский район, д.Смоленка | Волощук Сергей Владимирович |
| МБУ ДО «Островская детская школа искусств» | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 27 | Морозов Геннадий Семенович |
| ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж» | 181350, г. Остров, учебный городок, д.3 | Калиненко Мария Ивановна |

Мощность образовательных учреждений городского поселения

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес объекта | Плановая мощность, мест | Фактическая мощность (количество учащихся) | Площадь помещений, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | МБОУ «Средняя школа№1» | г. Остров, ул. Освобождения, д. 1а | 920 | 667 | 3206 |
|  | МБОУ «Средняя школа№3» | г. Остров, ул. Б.Пионерская, д. 6 а | 450 | 388 | 1295+131,6 |
|  | МБОУ «СШ №7 им. В.Н.Пушкарева» | г. Остров, ул. Пригородная, д. 18 | 1200 | 573 | 385,54 |
|  | МБОУ «Гимназия» | г. Остров, ул. Авиационная, д. 8 | 790 | 353 | 2277,8 |
|  | МБОУ «Средняя школа№4» | г. Остров, ул. Фестивальная, д. 28 | 600 | 255 | 2597,07 |
|  | МБУ ДО «Дом детского творчества имени К.И. Назаровой» | г.Остров, ул.Карла Либкнехта, д.5 | нет | 1239 | 1241,7 |
|  | МБУ ДО «Детская юношеская спортивная школа» | г.Остров, ул.Пригородная, д.18 | нет | 570 | нет |
|  | МБДОУ «Детский сад№4» | г. Остров, пер. Освобождения, д. 4, корп. А | 115 | 137 | 1169,4 |
|  | Детский сад «Светлячок» отделение МБДОУ «Детский сад №4» | г.Остров-3 | 130 | 140 | 1090,3 |
|  | МБДОУ «Детский сад «Сказка» | г. Остров, ул. 25 Октября, д. 11 | 125 | 140 | 641,7 |
|  | МБДОУ «Березка» | г.Остров, ул. Меркурьева, д. 6 А | 130 | 148 | 886 |
|  | МБДОУ «Детский сад «Бригантина» | г. Остров, ул. Шумейко, д. 31 | 80/120 | 105/145 | 1283,1/856 |
|  | МБДОУ «Радуга» | г. Остров, ул. Пригородная, д. 8, корп. А | 125 | 121 | 859,7 |
|  | Детский сад №5 отделения МБДОУ «Радуга» | г. Остров, ул. 1 Мая, д. 41 | 75 | 81 | 393,3 |
|  | МБУ ДО «Островская детская школа искусств» | г. Остров, ул. 25 Октября, д. 27 | нет | 397 | 757,2 |
|  | ГБПОУ ПО «Островский многопрофильный колледж» | г. Остров, ул. Учебный городок, д. 3 |  |  |  |

5.3Культура.

Учреждения культуры городского поселения «Остров».

| Наименование учреждения | Адрес | Ф.И.О. руководителя |
| --- | --- | --- |
| МБУК «Островская ЦРБ» | г. Остров, ул. Спартака д. 7 | Андреева Татьяна Петровна |
| МБУК ЦК «Юбилейный» | г. Остров, ул. 25 Октября, д. 23 | Никифорова Надежда Юрьевна |
| МБУ ДО «Островская детская школа искусств» | г. Остров, ул. 25 Октября, д. 27 | Морозов Геннадий Семёнович |

МБУК ЦК «Юбилейный» - районное учреждение культуры, включающее в себя 17 филиалов, расположенных в сельских поселениях.

В 2017 году по итогам конкурсного отбора, проводимого Федеральным фондом социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии, МБУК ЦК «Юбилейный» получил грант на переоборудование учреждения культуры в кинотеатр. После реконструкции Центр культуры потерял возможность использовать сцену и зрительный зал для проведения районных мероприятий. Также, уменьшилось количество посадочных мест с 290 до 192. Изменилось время и правила работы кружков и клубов по интересам, базирующихся в Центре культуры, в соответствии с сеансами кинопроката.

МБУК «Островская центральная районная библиотека» - районное учреждение культуры, включающее в себя 18 филиалов, расположенных в сельских поселениях. В рамках национального проекта «Культура» в 2019 победили в конкурсном отборе на предоставление из иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах РФ в 2020 году.

МБУ ДО «Островская детская школа искусств», как учреждение культуры, участвует в организации и проведении районных мероприятий. Не имея достаточно помещений для размещения всех учащихся в здании, руководство ДШИ организовало филиал на базе образовательного учреждения.

5.4Здравоохранение.

ГБУЗ «Островская межрайонная больница» обслуживает все население двух районов – Островского и Пыталовского – общей численностью 39647 чел.

Учреждения здравоохранения городского поселения «Остров».

| № п/п | Наименование учреждения | Адрес | ФИО руководителя | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ГБУЗ «Островская межрайонная больница» | 181350, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 10 | Богачева Ирина Михайловна | 348 |
| 2. | Бережанский ФАП | 181350, г. Остров, ул. Ветеранов войны | Алексеева Анна Сергеевна | 1 |
| 3. | Офис врача общей практики (Остров-2) | 181352, г. Остров-2, ул. Шумейко, д. 2/307 | Болдина Наталья Алексеевна | 6 |
| 4. | Офис врача общей практики (Остров-3) | 181353, г. Остров-3, ул. Фестивальная, д. 26 | Зенкова Светлана Николаевна | 5 |

Анализ размещения ГБУЗ «Островская МБ»

На праве оперативного управления МБ имеет 48 зданий и помещений в т.ч. 8 зданий и 1 помещение на территории больничного городка в г. Остров по адресу ул.К.Маркса д.10, в черте г.Остров  - 4. Из 48 зданий 37,5% имеют 100% износ (18).

В ГБУЗ « Островская МБ» работает 348 медицинских работников (врачей и средних медработников). Все ФАПы в Островском районе укомплектованы кадрами.

Обеспеченность врачебными кадрами.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество врачей | 80 | 71 | 69 |
| Обеспеченность врачами на 10000 тыс. населения | 19.6 | 17.7 | 17.4 |
| Штатных единиц всего врачей | 172,5 | 177,25 | 176,25 |
| Коэффициент совместительства | 1,9 | 2,2 | 2,2 |

Анализируя возрастной состав врачей, обращает внимание  высокая доля врачей пенсионного возраста и стойкая тенденция к ее увеличению. Доля возрастных врачей  составляет 28,4 - 29%, что связано со старением врачебного персонала и присоединением в 2015 году Пыталовского филиала в структуру Островской больницы с большой долей пожилых врачей.

Возрастной состав врачей.

| До 35 лет |  |  |  | 36-55 лет |  |  |  | Свыше 55 лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |
| 19 | 17 | 16 | 31 |  | 28 | 26 | 30 |  |  | 26 | 27 |

Обеспеченность кадрами средних медицинских работников.

|  | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| Общее количество средних мед.работников | 249 | 245 | 237 |
| Обеспеченность ср.м/р на 10000 тыс. населения | 61.2 | 61.0 | 59.8 |
| Штатных единиц всего | 379,75 | 391,71 | 391,25 |
| Коэффициент совместительства | 1,5 | 1,5 | 1,6 |

Возрастной состав среднего мед.персонала

| До 35 лет |  |  |  | 36-55 лет |  |  |  | Свыше 55 лет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016 | 2017 | 2018 | 2016 |  | 2017 | 2018 | 2016 |  |  | 2017 | 2018 |
| 35 | 38 | 42 | 108 |  | 104 | 103 | 106 |  |  | 103 | 94 |

Меньшая доля кадров средних медработников, чем врачебных, подвержена движению. Около 11 - 15% кадров средних мед.работников, а врачебных около 17,3 -  18,8% от всего списочного состава. Доля средних медицинских работников пенсионного и старшего пенсионного возраста составляет 39,6 – 43,6 %. Приток молодых кадров незначительный и их доля составляет 14 – 17,8 % от всей численности.

Амбулаторно-поликлинические подразделения ГБУЗ «Островская МБ» располагаются в здании поликлиники в г. Остров площадью 3601 кв. м. Здание нуждается в капитальном ремонте с заменой лифтов и создании доступной среды для маломобильных групп населения.

Круглосуточный стационар располагается в двух лечебных корпусах общей площадью 4058   кв.м . (18,8  кв. м. на 1 койку).

Здание лечебного корпуса №1, год постройки 1975. И лечебный корпус №2,  1959 года постройки.

На балансе учреждения ГБУЗ «Островская МБ» находится 21 единица транспортных средств. Из них со 100 % износом – 17 транспортных средств, 4 транспортных средства требуют списания.

Также, на балансе учреждения находится 1090 единиц оборудования из них со 100% износом - 984 единицы, (90,3%). Оснащенность учреждения не соответствует Порядкам оснащения по Приказам МЗ РФ.

5.5Спорт.

Учреждения спорта и спортивные сооружения.

| Наименование учреждения | Адрес | Примечание | Ф.И.О. руководителя |
| --- | --- | --- | --- |
| МКУ «Стадион» | г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а тел. (81152)-3-62-44 | Площадь – 4200 кв.м. | Крылов Андрей Маратович |
| Площадка для скейтбординга | г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а тел. | Площадь – 1472 кв.м. | Крылов Андрей Маратович |
| Поле для мини-футбола с искусственным покрытием | г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а тел. | Площадь – 800 кв.м. | Крылов Андрей Маратович |
| Каток (сезонный) | г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а тел. | Площадь – 1404 кв.м. | Крылов Андрей Маратович |
| Воркаут-площадка | г.Остров, Парк Победы |  |  |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СШ № 7 им. В.Н. Пушкарёва» | г.Остров, ул. Пригородная, д. 18 | Площадь – 2664 кв.м. | Панчук Лилия Ароновна |
| Бассейн | г.Остров, ул. Пригородная, д. 18 | Площадь зеркала воды – 144 кв.м. | Панчук Лилия Ароновна |
| Спортивная площадка на территории МБОУ «СШ № 1» | г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 | Площадь –1740 кв.м. | Егорова Марина Павловна |
| Спортивный зал МБУ ДО «ДЮСШ» | г. Остров, м-н «Строитель» д.5 | Сто кв.м. | Дмитриев Дмитрий Анатольевич |
| Воркаут-площадка | г. Остров, ул. Освобождения, д. 1 | Площадь –16 кв.м. | Егорова Марина Павловна |
| Воркаут-площадка | г. Остров, ул. Авиационная, д.8 | Площадь –16 кв.м. | Петрикова Лариса Викторовна |
| Воркаут-площадка | г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а тел. | Площадь –16 кв.м. | Крылов Андрей Маратович |
| Футбольное поле | г.Остров, ул. Пригородная, д. 18 | Площадь – 6732 кв.м. | Панчук Лилия Ароновна |
| Футбольное поле | г.Остров-2 | Площадь – 4950 кв.м. |  |
| Футбольное поле | г.Остров-3 | Площадь – 6000 кв.м. | Иваскевич Олег Зинонович |

Всего на территории городского поселения «Остров» расположены 23 плоскостных спортивных  сооружения. Из них 4 футбольных поля – одно из них расположено в непосредственной близости к центру города (МКУ «Стадион»), три равноудалены от центра (микрорайон ул. Пригородная, микрорайон военного городка Остров-2 и микрорайон военного городка Остров-3). Кроме этого, имеются 2 тира, 8 спортивных залов, 1 бассейн, 2 спортивных площадки, 2 воркаут-площадки и МКУ «Стадион». Это комплекс спортивных сооружений под открытым небом, который  включает в себя помимо футбольного поля для большого футбола, поле для мини-футбола, воркаут-площадку, сезонный каток, площадку для скейтбординга, беговые дорожки, яму для прыжков в длину.

Большая часть спортивных сооружений расположена на территории образовательных организаций г. Острова. Доступ граждан для занятия спортом в спортзалах, тирах или бассейне ограничен в соответствии с требованиями безопасности по укреплению антитеррористической защищенности образовательных учреждений и борьбы с терроризмом.

ДЮСШ г. Остров имеет спортивный зал, в котором проводятся тренировки по тхэквондо. При этом тренеры детской спортивной школы для тренировок используют помещения общеобразовательных организаций. Таким образом, нагрузка на напольные покрытия и оборудование спортивных залов возрастает в разы. Режим их использования слишком интенсивный: с утра и до обеда – уроки физической культуры; после обеда и до вечера – занятия спортивных секций ДЮСШ и кружков спортивной направленности; вечер – занятия любительских объединений взрослого населения (волейбол, баскетбол, мини-футбол, большой теннис).

Также, в 2017 году был открыт фитнес-клуб «Атлетик», являющийся частной организацией. На частной основе организованы занятия по тхэквондо, кикбоксингу и футболу для детей.

Количество граждан, занимающихся спортом на профессиональной основе и постоянно занимающихся спортом – 6694 человека. Из них дошкольники и школьники – 3968 человек, взрослые (от 19 до 54 лет) – 2699 человек, пенсионеры (старше 55 и до 79) – 27 человек.

- в 2017-2018 гг. был восстановлен зал МБУ ДО «ДЮСШ» по адресу микрорайон «Строитель» д.5, в котором проводятся тренировки по боевым видам спорта: тхэквондо, кикбоксинг. В планах на 2020 год укомплектование инвентарем спортивного зала;

- Так же в это время построен пришкольный стадион около СШ №7 по программе «Газпром-детям»;

- в 2018 г. была построена спортивная площадка в городском парке Победы;

- в 2019 г. Администрацией Островского района были поданы заявки на строительство 5 (пяти) плоскостных спортивных сооружений типа workout – площадки; заявки на плоскостное сооружение для принятия норм ВФСК ГТО, заявка на ремонт пришкольного стадиона МБУ «СШ №1»;

Также в 2019 году выполнены частичные ремонтные работы городского стадиона (замена скамеек для болельщиков, спиливание ветхих деревьев, установка турников).

5.6 Промышленные виды экономической деятельности городского поселения.

| Вид экономической деятельности | Количество организаций, ед. | Объем продукции, млн. руб. (за 2018 г.) |
| --- | --- | --- |
| Текстильное и швейное производство | 3 | 194,3 |
| Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, обработка древесины | 2 | 1040,9 |
| Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | 2 | 133,0 |

|  | Наименование учреждения |  |  |  | Адрес |  | ФИО руководителя |  | Количество работников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Промышленность |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | АО «Вектор» |  |  | 181350, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 11, тел.(81152) 3-19-69 |  | Адамович Дмитрий Игоревич, Белан Валерий Алексеевич |  | 86 |  |
| 2. | ООО «АБ Мед» |  |  | 181350, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 45а, тел. (81152) 36-854 |  | Федоров Олег Сергеевич |  | 131 |  |
| 3. | Территориально-обособленное производственное подразделение ОАО «Лужский абразивный завод» |  |  | 181350, г. Остров, ул. Большая Пионерская, д. 41а, тел. (81152) 3-64-22 |  | Альтовский Александр Юрьевич |  | 191 |  |
| 4. | ОАО «Островский завод электрических машин» |  |  | 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев, д. 43, тел.(81152) 32-558 |  | Истомин Алексей Михайлович |  | 79 |  |
| 5. | ООО «Кампотекс» |  |  | 181350, г.Остров, пер.Западный, д.12, тел.(8112) 62-10-34 |  | Григорьева В.К. |  | 85 |  |
| 6. | ООО «Гермес» |  |  | 181350, г.Остров, ул.Освобождения, д.88, тел. (81152) 3-47-42 |  | Князев Сергей Иванович |  | 35 |  |
| 7. | ООО «Мастерица» |  |  | 181350, г. Остров, ул. О. Молодогвардейцев, д. 43, тел.8-911-374-34-31 |  | Хайдаршин А.Ф. |  | 19 |  |
| Торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | магазин «Магнит» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. Ленина, д. 1 |  | Гордейчук Владимир Евгеньевич |  | 14 |
| 2. | магазин «Магнит» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 16-а |  | Гордейчук Владимир Евгеньевич |  | 17 |
| 3. | магазин «Магнит» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. Шумейко, д. 2/303а |  | Гордейчук Владимир Евгеньевич |  | 18 |
| 4. | магазин «Магнит» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 14 |  | Гордейчук Владимир Евгеньевич |  | 7 |
| 5. | магазин «Магнит» |  |  |  | 181350, г. Остров, Микрорайон Строитель, д.8 |  | Гордейчук Владимир Евгеньевич |  | 7 |
| 6. | магазин «Гвоздь» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 6 |  | Адамович Дмитрий Игоревич |  | 9 |
| 7. | магазин «Дикси» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д. 3а |  | Нор-Аревян Андрей Евгеньевич |  | 16 |
| 8. | магазин «Пятерочка» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д.16 |  | Михайлов Иван Александрович |  | 25 |
| 9. | магазин «Пятерочка» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. Спартака, д. 11 |  | Михайлов Иван Александрович |  | 25 |
| 10. | магазин «Пятерочка» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. Освобождения, д. 123 |  | Михайлов Иван Александрович |  | 18 |
| 11. | магазин «Пятерочка» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. Калинина д. 62 |  | Михайлов Иван Александрович |  | 18 |
| 12. | магазин «Орион» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 4 |  | Кабанов Юрий Александрович |  | 14 |
| 13. | магазин «Продмикс» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. Освобождения, д. 1в |  | Пожогин Александр Григорьевич |  | 17 |
| 14. | Магазин «Мир» |  |  |  | 181350, г. Остров, ул. К.Маркса, д. 7 |  | Павловская Наталья Юрьевна |  | 15 |
| Бытовое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | кафе «Татьяна» |  |  | 181350, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 90 |  | Бондаренко Нина Алексеевна |  | 5 |
| 2. |  | бар «Малахит» |  |  | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 19 |  | Иванов Виктор Алексеевич |  | 35 |
| 3. |  | кафе «Восточная кухня» |  |  | 181350, г. Остров, ул. Спартака, д. 18 |  | Маташев Руслан Адамович |  | 5 |
| 4. |  | кафе «Кристина» |  |  | 181350, г. Остров-3 |  | Богданов Владимир Николаевич |  | 4 |
| 5. |  | кафе «Корчма» |  |  | 181350, г. Остров, ул. К. Либкнехта, д. 3 |  | Смирнов Игорь Евгеньевич |  | 17 |
| 6. |  | кафе «Меридиан» |  |  | 181350, г. Остров, ул. Калинина, д. 25 |  | Ефимова Людмила Александровна |  | 5 |
| 7. |  | ночной клуб «Арена» |  |  | 181350, г. Остров, ул. К. Маркса, д. 7а |  | Богданов Владимир Николаевич |  | 10 |
| 8. |  | кафе «Хмель» |  |  | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 16 |  | Адамович Дмитрий Игоревич |  | 8 |
| 9. |  | кафе «Сакура» |  |  | 181350, г. Остров, ул.1 Мая, д.3 |  | Шмидина Елена Сергеевна |  |  |
| 10. |  | кафе «Точка» |  |  | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д.3 |  | Михайлова Светлана Анатольевна |  |  |
| 11 |  | ресторан «Остров-Парк» |  |  | 181350, г. Остров, ул. 25 Октября, д.28 |  | Субботин Андрей Евгеньевич |  |  |
| 12 |  | бар «777» |  |  | 181350, г. Остров-2 |  | Быстрик Дмитрий Валерьевич |  |  |
| 13 |  | кафе «Вечный зов» |  |  | 181350, г. Остров, ул.Т.Апакидзе, д.1 |  | Захаров Владимир Иванович |  |  |
| 14 |  | кафе-суши «Калифорния» |  |  | 181350, г. Остров, ул. 1 Мая, д.15 |  | Азимова Ольга Геннадьевна |  |  |

5.7 Проблемные точки, сдерживающие социально-экономический рост.

- Капитальный ремонт конструктивной системы сооружения с реставрацией предмета охраны объекта культурного наследия федерального значения «Мост» (Проектная документация по объекту разработана проектной организацией ООО «Строй-Эксперт», прошедшая государственную экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий ФАУ «Главгосэкспертиза России».Выданы положительные заключения.).

- Ремонт автомобильных дорог с асфальтобетонным покрытием в пределах городского поселения: ул. Германа (от ул.25 Октября до ул. 1 Мая), ул. К.Назаровой (от ул. 1 Мая до ул.25 Октября), ул. Б.Пионерская (от ул. Школьной до ул. Л.Поземского), ул. 111 Стрелковой дивизии, ул.К.Маркса(от поворота на автовокзал до выезда из города) (изношенность асфальтобетонного покрытия составляет 70%).

- Ремонт дорог с гравийным покрытием (пер. Горный, ул. М. Егорова, пер. Молодежный, ул. Больничная, ул. Березовая аллея, проезд от ул. К. Маркса до ул. К. Федоровой, м-н «Строитель», от ул. Б. Пионерская до жилого дома № 14 вдоль гаражей).

- Строительство бассейна.

- Реконструкция МКУ «Стадион» с установкой базовой площадки по приему нормативов ГТО и крытого физкультурно-оздоровительного комплекса (г. Остров, ул. Б.Пионерская, д.6а).

- Кредиторская задолженность МУП «ЖКХ» за топливно-энергетические ресурсы по состоянию на  01.11.2018 составляет 192,4 млн. рублей; в т.ч. уголь- 5,4 млн. руб.; природный газ- 81,2 млн. руб. + пени: 51,4 млн. руб.;  электроэнергия – 33,3 млн. руб. + пени: 17,8 млн. руб.; дрова, щепа  - 0,8 млн. руб.; пени ( прочие) – 2,5 млн.руб.

- Устройство детских игровых и спортивных площадок по микрорайонам города;

- Вывоз ТБО из частного сектора;

- Отлов и стерилизация беспризорных животных;

- Строительство офиса врача общей практики в микрорайоне «Строитель».

5.8 Инвестиционные проекты, реализуемые на территории МО «Островский район».

| № п/п | Год | Инвестиционный проект | Информация об инвесторе, ответственном исполнителе | Краткая характеристика проекта, нормативно-правовой акт (проект НПА), соглашения с Администрацией Псковской области, в которых зафиксирован объект | Сроки ввода производственных мощностей, сроки исполнения работ | Объем инвестиционных вложений, млн. руб. | Источники финансирования | Стадия реализации проекта | Кол-во создаваемых рабочих мест |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2015-2017 | Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда центральной части г. Острова, в т.ч. ПИР | Администрация Островского района, Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Постановление Администрации области от 28.10.2013 № 496 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы " | 2017 | 18,9 | Областной бюджет/ бюджет Островского района/ Внебюджетные источники | Стадия завершения работ | - |
|  | 2015-2017 | Газификация жилых домов индивидуального жилищного фонда ул. Малая Пионерская, пер. Аллейный в г. Острове, д. Глушни Островского района, в т.ч. ПИР | Администрация Островского района, Государственный комитет Псковской области по тарифам и энергетике | Постановление Администрации области от 28.10.2013 № 496 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Энергоэффективность и энергосбережение на 2014-2020 годы " | 2017 | 2,2 | Областной бюджет/ бюджет Островского района/ Внебюджетные источники | Стадия завершения работ | - |
|  | 2014-2039 | Создание объекта по производству, передаче и распределению тепловой энергии Островского района Псковской области (газовая блочно-модульная котельная мощностью 7,5 мВт. (с нагрузкой по ГВС) | Администрация Островского района, Комитет по управлению муниципальным имуществом, ОАО "Газпром теплоэнерго" | Постановление Администрации Островского района от 20.08.2013 г. № 840 «О заключении концессионного соглашения в отношении объектов теплоэнергетического комплекса Островского района Псковской области» | 2015 | 80,4 | Внебюджетные источники | Форма реализации проекта - концессионное соглашение. Способ реализации проекта - в рамках конкурсных процедур. Стадия реализации проекта - эксплуатация. | - |
|  | 2015-2016 | Разработка проектной документации на проведение работ по капитальному ремонту (реставрации) объекта культурного наследия федерального значения "Мост" | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, Администрация Островского района, ООО "Строй-эксперт" | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 492 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | 2016 | 22,2 | Областной бюджет / Бюджет Островского района / Бюджет городского поселения «Остров» | Работы завершены. | - |
|  | 2015-2016 | Разработка проектной документации "Строительство пешеходного моста через реку Великая в г. Острове" | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, Администрация Островского района, ООО "СтройДорМостПроект" | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 492 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | 2016 | 0,9 | Областной бюджет / Бюджет Островского района / Бюджет городского поселения «Остров» | Работы завершены. | - |
|  | 2016 | Выполнение работ по ремонту ул. 25 Октября (от ул. Германа до ул. Порховское шоссе) | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, Администрация Островского района, ООО "ДорСтройСервис" | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 492 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | 2016 | 8,5 | Областной бюджет / Бюджет Островского района / Бюджет городского поселения «Остров» | Работы завершены. | - |
|  | 2016 | Выполнение работ по ремонту ул. Меркурьева (от здания МИФНС № 5 до магазина "Меркурий") | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, Администрация Островского района, ООО "МСК Масштаб" | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 492 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | 2016 | 6,5 | Областной бюджет / Бюджет Островского района / Бюджет городского поселения «Остров» | Работы завершены. | - |
|  | 2016 | Выполнение работ по ремонту ул. Леона Поземского (от а/д. "Остров-Вышгородок-до границы с Латвийской республикой" до ул. Б. Пионерская) | Государственный комитет Псковской области по дорожному хозяйству, Администрация Островского района, ООО "МСК Масштаб" | Постановление Администрации Псковской области от 28.10.2013 № 492 "Об утверждении Государственной программы Псковской области "Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы" | 2016 | 3,7 | Областной бюджет / Бюджет Островского района / Бюджет городского поселения «Остров» | Работы завершены. | - |
|  | 2015-2016 | Реализация демонстрационного проекта по обеспечению энергоэффективного капитального ремонта МБДОУ "Радуга" | Администрация Островского района, Проект Глобального экологического фонда/Программы развития ООН "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России" | Соглашение междуПроект Глобального экологического фонда/Программы развития ООН "Энергоэффективность зданий на Северо-Западе России" и Администрацией Островского района о совместной реализации демонстрационных проектов по повышению энергоэффективности объектов бюджетных учреждений Островского района Псковской области | 2016 | 9,0 | Бюджет Островского района / Внебюджетные источники | Работы завершены. | - |
|  | 2017-2019 | Строительство и функционирование коммерческой стоматологической поликлиники | ООО «АВАНТА ИНВЕСТ» | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта | 2019 | 50 | Собственные средства, привлеченные средства | Стадия реализации | 37 |
|  | 2017-2019 | Завод по производству панельных домов | ООО «АВАНТА ИНВЕСТ» | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта | 2019 | 38 | Собственные средства | Стадия реализации | 30 |
|  | 2017 | Реконструкция здания под фитнес-клуб «Атлетик» | ИП Злобин Д.В. | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта | 2017 | 20 | Собственные средства | Работы завершены | 12-15 |
|  | 2017-2018 | Строительство кафе и автомойки | ИП Сагателян Н.В. | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта | 2018 | 3 | Собственные средства | Стадия реализации | 10-15 |
|  | 2017-2018 | Строительство комплекса (пекарня, гостиница, автомойка) | ООО «Феникс групп» | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта | 2018 | 50 | Собственные средства | Стадия реализации | 30-40 |
|  | 2017-2019 | 1 этап - Создание производства по добыче и изготовлению отделочного камня 2 этап – Производство известняковой муки | ООО «АКМЕ» | Соглашение о сотрудничестве в целях реализации инвестиционного проекта | 2018 2019 | 37,9 120 | Собственные средства | Стадия реализации | 51 |

6. Система программных мероприятий.

6.1 Обеспеченность детей услугами образовательных организаций.

Дошкольное образование. Уровень обеспеченности детей (от 3 до 7 лет) дошкольными учреждениями в городских поселениях составляется из расчета 2,0 кв.м. на 1 ребенка. На данный момент количество детей, посещающих дошкольные учреждения в городе – 1017 чел, а количество мест – 900. Таким образом, на данный момент нехватка мест в дошкольных учреждениях составляет 117 мест. При сохранении современного соотношения уровня рождаемости и смертности в дальнейшем, нехватка мест в дошкольных образовательных учреждениях будет увеличиваться, что является основанием для строительства нового детского сада в отдельно стоящем здании или строительстве нового корпуса в одном из уже имеющихся дошкольных учреждений.

Расчёт потребности в дошкольных образовательных учреждениях:

| № п/п | Наименование | Единица измерения | количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На 2020 г. |  | На расчетный срок 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 |  | 6 |
| 1 | Количество | мест | 900 |  | 1200 |
| 2 | Нормативная обеспеченность | площадь на 100 человек |  |  | 2400 кв.м. |
| 3 | Фактическая и проектная обеспеченность | площадь на 1000 человек | ____/2000 кв.м. |  | _____/2400 кв.м. |

В дальнейшем, при ожидаемом сохранении или небольшом повышении численности населения обеспеченность населения детскими дошкольными учреждениями будет оставаться на прежнем уровне к расчетному сроку (2035 год). Недостаток емкости дошкольных мест может быть восполнен следующим образом:

- Строительство дошкольного учреждения на 200 мест (8 групп), и строительство отдельно стоящего здания в д/саду № 5 на 100 мест (4 группы), которые требуется включить в региональную или муниципальную программу по развитию образования.

- Проблему нехватки мест можно решить также путем организации небольших семейных групп типа частного детского сада, особенно в тех микрорайонах городского поселения, где детские дошкольные учреждения отсутствуют.

- Создание дополнительных мест на базе общеобразовательных учреждений при наличии свободных площадей (Необходимая минимальная площадь – 240 кв.м.).

В качестве приоритетных задач функционирования и развития системы дошкольного образования определены следующие задачи:

- создание условий для обеспечения дошкольного образования;

- обновление содержания дошкольного образования;

- укрепление материально-технической базы.

В целях реализации данных задач необходимо использовать следующие механизмы:

- развитие вариантных форм дошкольного образования на основе групп кратковременного пребывания детей в дошкольных образовательных учреждениях;

- создание условий для организации обучения и воспитания детей старшего дошкольного возраста, с целью выравнивания стартовых возможностей при переходе в школу;

- оказание адресной поддержки социально незащищенным категориям семей, имеющим детей дошкольного возраста;

- поддержание социально приемлемого уровня родительской платы.

Общее образование

Расчёт потребности в общеобразовательных учреждениях

|  | Наименование показателя | Единица измерения | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на 01.01.2020 г. |  | на период до 2035 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 6 |
| 1 | Количество мест в целом по поселению | мест | 3960 |  | 3960 |
| 2 | Нормативная обеспеченность на 1 чел. | площадь на 1000 чел. кв.м. | 5590 |  | 9900 |
| 3 | Фактическая и проектная обеспеченность на 1 чел. | площадь на 1000 чел. кв.м. | 5590/9900 |  | 9900/9900 |

В настоящее время фактическое количество мест – 3960, посещает школу на момент разработки программы – 2236 человек.

Уровень транспортной доступности не превышает нормативный. Кроме этого, предложения по развитию образования предусматривают:

- совершенствование образовательного процесса в муниципальных учреждениях образования;

- кадровое обеспечение школы, создание условий для повышения квалификации педагогических кадров;

- оснащение школ учебным оборудованием;

- совершенствование системы дополнительного образования;

- стимулирование общеобразовательных учреждений, активно внедряющих инновационные программы.

6.2 Обоснование предложений по развитию здравоохранения

Население Острова обслуживается ГБУЗ «Островская МБ» и областными больницами в Пскове.

Показатель объема медицинской помощи, в том числе неотложной, предоставляемой в амбулаторно-поликлинических учреждениях и других медицинских организациях или их соответствующих структурных подразделениях, выражается в количестве посещений в расчете на 1 человека в год.

Круглосуточный стационар располагается в двух лечебных корпусах общей площадью 4058   кв.м . (18,8  кв. м. на 1 койку).

Здание лечебного корпуса №1, год постройки 1975, последний частичный ремонт проведен в 2011 году. Здание нуждается в капитальном ремонте кровли, подвальных помещений, коммуникаций (вентиляция, электрика, сантехника, разводка газов и т.д.). В здании располагаются 8 круглосуточных отделений в т.ч. 3 реанимационных  (на 131 круглосуточную койку) и 18 дневных (20,3 кв. м. на 1 койку). Таким образом, здание не соответствует санитарным нормам для размещения стационара.

В лечебном корпусе №2 на территории больничного городка,  1959 года постройки располагаются 3 отделения (67 коек в т.ч. новорожденных – 15,4 кв. м. на 1 койку).  Последний ремонт в акушерском и других отделениях стационара были до 2011 года. Здание требует капитального ремонта и создания доступной среды для маломобильных групп населения.

Расчёт потребности в учреждениях здравоохранения

| № п/п | Наименование |  | Единица измерения | количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение 2019г. |  | Прогноз на 2020г. | Прогноз на расчетный срок 2035г. |
| Вместимость (количество посещений) амбулаторно–поликлинических учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Лечебный корпус № 1 – 149 коек (из них 131 круглосуточного и 18 дневного пребывания, а также 10 – для участников и инвалидов ВОв и граждан, родившихся в период до 1945 года); Лечебный корпус №2 – 67 коек (в т.ч. новорожденных) |  | Посещений в год | Взрослая поликлиника – 700, детская - 100 |  | Взрослая поликлиника – 700, детская - 100 | Взрослая поликлиника – 700, детская - 100 |
| 2 | Нормативная обеспеченность |  | Посещений на 1000 человек | 7600 |  | 7600 | 7600 |
| 3 | Фактическая и проектная обеспеченность |  | Посещений на 1000 человек | 7507/5596 |  | 7507/5596 | 7507/7600 |

Стационарную медицинскую помощь в ГБУЗ «Островская МБ» оказывает круглосуточный стационар на 178 коек, дневной стационар на 14 коек (травматологические койки – 10, неврологические – 4). В поликлинике ГБУЗ «Островская МБ» развернуты 32 койки дневного пребывания.

Структура круглосуточных коек:

Терапевтическое отделение – 21

Кардиологическое сосудистое отделение – 23

Педиатрическое отделение – 16

Неврологическое отделение – 11

Патологии беременности – 8

Неонатальные койки – 14

Койки для рожениц – 13

Хирургическое отделение – 30

Неврологическое сосудистое отделение – 16

Травматологическое отделение -17

Гинекологическое отделение - 11

Отделение реанимации №1 – 6

Отделение реанимации №2 – 12

Терапевтическое отделение филиала - 10

Итого: 208 коек.

Количество коек дневного пребывания:

В стационаре: 2018г. – 19 коек.

При поликлинике: 2018гг. – 49 коек.

Обеспеченность населения койками круглосуточного пребывания на 10 тысяч населения в 2018 году 77,7%.

Фактически данный показатель ниже за счет того, что первичный сосудистый центр, травматологический центр второго уровня и акушерский стационар обслуживают население прикрепленных районов центра области.

Показатели работы койки круглосуточного пребывания.

| Показатель | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Среднее число работы койки в году | 302,0 | 309,6 | 303,2 |
| Оборот койки | 35,2 | 35,9 | 33,3 |
| Средняя длительность пребывания больного | 8,2 | 8,2 | 8,7 |
| Уровень госпитализации на койки круглосуточного пребывания на 10тыс.нас. | 213,0 | 216,7 | 212,1 |

Обращает на себя внимание  то, что 15-25% пролеченных в круглосуточном стационаре жители других районов, в которых отсутствует круглосуточная реанимационная помощь, работают специалисты в единственном числе (терапевты, хирурги, акушеры – гинекологи, педиатры, врачи анестезиологи - реаниматологи).

Показатель работы койки на уровне 302,0 – 309,6 объясняется большой долей коечного фонда реанимационных  и акушерского отделений.

Расчет количества врачей и медицинского персонала по Островской больнице.

|  | Штаты сейчас | Штаты по новым порядкам | разница | % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Врачи | 149,5 | 193,25 | -43,75 | -30 |
| Средний медицинский персонал | 318,25 | 368,5 | -50,25 | -16 |

На балансе учреждения ГБУЗ «Островская МБ»находится 21 единица транспортных средств.  Из них только 3 единицы (передвижные медицинские комплексы) имеют процент износа ниже 100. Весь остальной транспорт имеет стопроцентный износ, выработал свой моторесурс и требует высоких затрат на его содержание.

Санитарный транспорт необходим учреждению для обеспечения неотложной помощи населению, для обслуживания выездных врачебных бригад, для подвоза врачей специалистов в филиал, для подвоза пациентов для проведения диагностических исследований и консультаций, для хозяйственных перевозок внутри больничного городка в г. Остров и в филиал.

Также, на балансе учреждения находится 1090 единиц оборудования из них со 100% износом - 984 единицы, (90,3%). Оснащенность учреждения не соответствует Порядкам оснащения по Приказам МЗ РФ.

Потребность в дооснащении составляет 30 млн. рублей.

Первоочередные направления развития здравоохранения в городском поселении «Остров» следующие:

- первоочередная реконструкция и модернизация действующих учреждений;

- укомплектование учреждения здравоохранения квалифицированными медицинскими кадрами;

- гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи и профилактическими услугами в учреждениях здравоохранения;

Основными задачами в системе здравоохранения на период до 2035 года являются:

- оказание качественной медицинской помощи качественного лечения населения;

- осуществление стабильного функционирования учреждения здравоохранения;

- развитие общедоступной медицинской помощи для всех жителей поселения.

6.3 Обоснование предложений по развитию культуры и искусства

Обеспеченность учреждениями культуры в поселении недостаточная. Отсутствует Центр культуры, где могли бы проводится массовые мероприятия.

Учитывая, что развитие социально-культурной сферы является одним из главных факторов, определяющих создание полноценных условий труда, быта и отдыха населения, приоритетным направлением развития сферы социально-культурного обслуживания должно стать обеспечение жителей поселения наиболее полным комплексом услуг. Это потребует соответствующей реконструкции существующих зданий и сооружений в сфере культуры.

Расчёт потребности в объектах культуры и искусства

|  | Наименование |  | Единица измерения | количество |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Существующее положение 2019 г. |  | Прогноз на 2020 г. |  | Прогноз на расчетный срок 2035г. |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| Кинотеатр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест |  | посадочных мест | 190 |  |  | 190 |  | 190 |
| 2 | Нормативная обеспеченность |  | мест на 1000 чел. | 190 |  |  | 190 |  | 190 |
| 3 | Фактическая и проектная обеспеченность |  | мест на 1000 чел. | 190 |  |  | 190 |  | 190 |
| Центр культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест |  | посадочных мест | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 2 | Нормативная обеспеченность |  | мест на 1000 чел. | 500 |  |  | 500 |  | 500 |
| 3 | Фактическая и проектная обеспеченность |  | мест на 1000 чел. | 500 |  |  | 500 |  | 500 |
| Библиотеки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем библиотечного фонда, |  | тыс. книг | 50,3 |  |  | 50,3 |  | 50,3 |
| 2 | Нормативная обеспеченность |  | тыс. книг на 1000 чел. | 16-21 |  |  | 16-21 |  | 16-21 |
| 3 | Фактическая обеспеченность библиотечным фондом |  | тыс. книг на 1000 человек | 50,3 |  |  | 50,3 |  | 50,3 |

Предложения по развитию культурно-бытового обслуживания населения предусматривают:

        - ремонт и реконструкция здания Дома офицеров Острова-2;

        - повышение качества предоставляемых услуг в данной сфере;

        - кадровое обеспечение учреждений культуры;

        - создание условий для повышения квалификации кадров;

        - оснащение учреждений современным оборудованием.

Также, на территории поселения имеются объекты, отнесенные к объектам культурного наследия.

По данным Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия, на территории городского поселения «Остров» находится 68 объектов культурного наследия разного уровня значения.

Ниже в таблице дан перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории поселения.

ПЕРЕЧЕНЬ

Объектов культурного наследия, расположенных на территории

городского поселения «Остров»

| № п/п | Наименование объекта культурного наследия в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |  | Местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с нормативным правовым актом органа государственной власти о его постановке на государственную охрану |  | Местонахождение объекта культурного наследия в соответствии с данными органов технической инвентаризации |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объекты культурного наследия федерального значения |  |  |  |  |  |  |
|  | Церковь Николы Чудотворца, XVI в. |  | Псковский район, г. Остров |  | Островский район, г. Остров, ул. Калинина, д. 2-а | 1543 г. Выстроена |  |
|  | Троицкая церковь, 1786-1790 гг. |  | г. Остров, 25 Октября ул. |  | г. Остров, ул. 25 Октября, д. 14 |  |  |
|  | Ансамбль торговых рядов, кон. XVII- нач. XIX в. |  | Г. Остров, Жертв Революции пл. |  | Островский район, г. Остров, ул. Карла Либкнехта, д. 2, ул. 25 Октября, д. 19 |  |  |
|  | Мост |  | Островский район, г. Остров, река Великая |  | Островский район, г. Остров, река Великая |  |  |
|  | Городище «Врев» |  | Южное побережье озера Врев |  |  |  |  |
|  | Два городища |  | Островский район, в г. Остров и в 3 км восточнее города |  | Островский район, в г. Остров и в 3 км восточнее города |  |  |
|  | Культурный слой крепости, XIII-XVI вв. |  | Островский район, г. Остров, в центре города на острове |  | Островский район, г. Остров, в центре города на острове |  |  |
|  | Культурный слой посада XV-XVIII вв. |  | Островский район, г. Остров, вдоль улицы 25 Октября до реки Великой и от церкви Покрова до Ильинского бугра |  | Островский район, г. Остров, вдоль улицы 25 Октября до реки Великой и от церкви Покрова до Ильинского бугра |  |  |
|  | Грунтовый могильник XIII-XV вв. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября до пл. К.Назаровой и до берега реки Великой |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября до пл. К.Назаровой и до берега реки Великой | Грунтовый могильник XIII-XV вв. По ул.25 Октября, д.д .№№ 12, 15,17,19 до пл. К. Назаровой и до берега р. Великая. 2 га |  |
|  | Культурный слой селища, XV-XVII вв. |  | Островский район, г. Остров, на Ю. – З. окраине города |  | Островский район, г. Остров, на Ю. – З. окраине города | Селище XV-XVIII вв. На юго-западной окраине города, на левом берегу р .Великая, слева от дороги Псков-Киев (бывшая д. Глушни). Распахивается. З га |  |
|  | Селище, XV-XVIII вв. |  | Островский район, г. Остров, б.д. Лапинки, на В. окраине города |  | Островский район, г. Остров, б.д. Лапинки, на В. окраине города | Селище XV-XVIII вв. На восточной окраине города, на правом берегу р.Великая, справа от дороги в д.Городище. Распахивается. |  |
|  | Памятник Герою Советского Союза К.И. Назаровой |  | г. Остров, пл. Клавы Назаровой |  | г. Остров, пл. Клавы Назаровой | Установлен 19 мая 1963 г. Фигура героини на постаменте, собранном из трех крупных гранитных блоков. На постаменте надпись: "Герою Советского Союза, руководителю островской комсомольской группы, старшей пионервожатой К.И.Назаровой (1918-1942 гг.) от пионеров и молодежи". Высота 7м |  |
|  | Памятник Герою Советского Союза К.И. Назаровой 1963 г. |  | Островский район, г. Остров, пл. К.Назаровой |  | Островский район, г. Остров, пл. К.Назаровой | Имеет одновременно и федеральное и региональное значение. |  |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Здание бывшей Покровской церкви, 1793 г. (Церковь Покрова Богородицы XVIII в. 1793г.) |  | Островский район, г. Остров |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября 18 | Перестроена в 50-е гг. XX в. Выстроена на месте деревянной церкви Девичьего монастыря, сожженной литовцами в 1662 г. Позднее барокко. Сохранились основной четверик, трапезная. Восьмерик барабана и колокольня разобраны в 50-е гг. |  |
|  | Монастырь Спасо-Казанский. Комплекс1845; 1897; 1907; 2004 гг. |  | Островский район, г. Остров, ул.Малая Пионерская, д. 80 |  | Островский район, г. Остров, ул.Малая Пионерская, д. 80 | 1845 г. Находится на левом берегу р.Великая. В основе планировочной структуры храма восьмерик, перекрытый куполом с небольшим глухим восьмериком-фонариком и главою с перехватом. С 3 примыкает двухъярусная колокольня и с трех сторон - четырехколонные портики. (восстановлен) 644 кв.м (28x23 м) |  |
|  | Дом Усадьбы Неклюдова |  | Островский район, г. Остров, ул. Школьная, д.30 |  | Островский район, г. Остров, ул. Школьная, д.30 | 1760 г. - нач.Х1Х в. Главный дом двухэтажный, почти прямоугольный в плане. Главный фасад украшен тремя портиками коринфского ордера со сложными фронтонами в завершении. Материал - кирпич; оштукатурен. Усадебный дом выстроен около 1760 г. (в 1767 г. освящена домовая церковь). Заказчик - генерал-майор СМ. Валуев. В KOH.XIX - нач.ХХ вв. Усадьба расположена на берегу р. Великая, сохранились остатки парка, пруд. |  |
|  | Церковь Жен- Мироносиц, 1819 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. Вокзальная, на кладбище |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, д.6, на кладбище | 1819 г. - нач.ХХ в. Церковь типа "восьмерик на четверике", редкого для Псковщины четырехлепесткового варианта. Бесстолпный четверик крестовокупольного храма с трех сторон обступают полуциркульные крылья и апсида. С 3 - трапезная и трехъярусная колокольня со шпилем. Провинциальный классицизм. Материал - кирпич; оштукатурен. Действующая |  |
|  | Склад льняной Губановых |  | Островский район, г. Остров, ул. Германа,1 |  | Островский район, г. Остров, ул. Германа,1 | Две характерные традиционные кирпично-валунные постройки на берегу р.Великая. Одна датирована 1880 годом. Дата на закладном камне другой постройки - с инициалами владельца (ВАА 1876 г., 1 авг.). Имеют значение в речной панораме города. Использование хозяйственное. |  |
|  | Склад льняной |  | Островский район, г. Остров, ул. Германа, 2 |  | Островский район, г. Остров, ул. Германа, 2 |  |  |
|  | Управа земская 1890 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. 1 Мая, 3 |  | Островский район, г. Остров, ул. 1 Мая, 3 | 1890 гг. Двухэтажное, прямоугольное в плане, покрытое на 2 ската здание. Фасад условно делится на 3 части ложными ризалитами с фронтонами в стиле поздней эклектики. Утрачены декоративные элементы, каменная ограда с коваными воротами и решетками. Материал - кирпич; оштукатурено. 615 кв.м Здание бывшей Земской управы занято учреждениями. Перестраивалось внутри. |  |
|  | Почтовая ямская станция, 1840 г. Комплекс. Станция почтовая - Северный флигель. Станция почтовая - Южный флигель. |  | Островский район, г. Остров, ул. К.Маркса, 9 |  | Островский район, г. Остров, ул. К.Маркса, 9 |  |  |
|  | Склады купца Семендяева, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. Краснофлотская, 5 |  | Островский район, г. Остров, ул. Рымара, д.1 | Такие строения по указанному адресу отсутствуют. |  |
|  | Усадьба городская Ф.В.Семендяева. Комплекс кон. XIX – нач. XX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 25; ул. Рымара, 1 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 25 ул. Рымара, 1 |  |  |
|  | Усадьба городская Ф.В.Семендяева. Главный дом и хозяйственный флигель 2-я пол. XIX – нач. XX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 25 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 25 | 2 пол. XIX в. Дом, флигель и двор городского головы. Самый крупный купеческий комплекс в городе. Жилой дом с лавками в I этаже, угловой, опорный, двухэтажный, в стиле эклектики. Флигель одноэтажный на высоком складском подклете. Материал - кирпич; оштукатурен. |  |
|  | Усадьба городская Ф.В.Семендяева. Амбар кон. XIX – нач. XX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 25 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 25 |  |  |
|  | Усадьба городская Ф.В.Семендяева. Конюшня нач. XXв |  | Островский район, г. Остров, ул. Рымара, 1 |  | Островский район, г. Остров, ул. Рымара, 1 | Нач.XX в. Двухэтажное каменное здание. Кирпичный стиль. Дополняет комплекс купеческого двора Семендяева. |  |
|  | Часть здания купца Фуфаева, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. Калинина, 28 |  | Островский район, г. Остров, ул. Калинина, 28 | Располагается ОМВД России по Псковской области в Островском районе |  |
|  | Дом жилой Владимирова |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 14 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 14/12 | Почтовый дом (почтовая контора) Ул.25 Октября, Д.14 Конец XVIII - сер. XIX вв. Здание почтовой конторы перестроено во 2 пол. 1840-х гг. в связи с проведением через город Динабургского шоссе. Двухэтажное, угловое опорное здание на главной площади оформлено в духе позднего классицизма. Материал - кирпич; оштукатурено. |  |
|  | Дом жилой доходный, 1905 г. |  | Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 4/5 |  | Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 4/5 | На 2 этаже здания - располагается Островская автомобильная школа ДОСААФ России |  |
|  | Дом жилой, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 29 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 29 |  |  |
|  | Склад льняной (Губановых) |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 30 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 30 | Возможно, имеются в виду склады льняные Губановых, расположенные по адресу: ул. Германа, д.1, д.2 |  |
|  | Усадьба городская Коробовского. Амбар (большой), около 1893 г. |  | Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 32-а |  | Псковская область, Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 32-а |  |  |
|  | Усадьба городская Коробовского. Амбар (большой) ок. 1893 г. |  | Островский район, г.Остров, ул. 25 Октября, д.32-а |  |  |  |  |
|  | Училище реальное. Дом жилой Антипова, 1914 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д.31, д.33 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 33 | 1914-1915 гг. Выстроено купцом Антиповым на месте его сгоревших деревянных домов. Редкий пример неорусского стиля (национальный романтизм). В декоре главного фасада трехэтажного здания широко используются мотивы древнерусской архитектуры: шатрики кокошники, порталы, декоративные обрамления окон. I этаж используется под типографию газеты «Островские вести». Материал - кирпич; оштукатурено. |  |
|  | Купеческая усадьба Красовских, 1893 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 34 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 34 | 1893 г. Двухэтажный, жилой дом на валунном цоколе и подвалах. Кирпичный стиль. Банк. В комплекс входит крупный валунно-кирпичный хозяйственный двор, который выходит фасадом на р. Великая. |  |
|  | Дом жилой, 1835 г. (Училище городское) |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 43 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 43 | Объединены в одно здание |  |
|  | Дом жилой, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 45 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 45 |  |  |
|  | Часть дома купца Калашникова, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 55 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 55 | Дом Коркуновой-Калашниковой, ул.25 Октября, д.50 1879 г. В дом бабушки Коркуновой-Калашниковой приезжал в детстве Н.К.Рерих. Сохранился лишь первый каменный этаж большого двухэтажного с мезонином дома у ручья Липенка. Материал - кирпич; оштукатурен. Жилой дом. |  |
|  | Дом жилой со складом купца Подмошенского, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 63 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 63 (или 83) |  |  |
|  | Купеческая усадьба братьев Поросенковых, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 95 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, 95 |  |  |
|  | Здание приходской школы, 1913 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 1 |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 1а | Школа III Интернационала, 1926-1931 гг. Здесь училась Герой Советского Союза К.И.Назарова, а ранее - Народный артист СССР В.В.Меркурьев. Расположен Островский районный суд. |  |
|  | Здание купца Скиндера, XIX в. |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 5 |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 5 | Нач.ХХ в. Одноэтажный кирпичный дом на полуподвале. Главный уличный фасад украшен фигурным фронтоном, столбиками, лопатками, сандриками, нишками, имеет хорошие пропорции и рисунок. Кирпичный стиль с элементами модерна. Жилой дом. |  |
|  | Польский католический костел, 1905 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 14 |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 14 | 1906 г. Прямоугольный объем с высокой двухскатной кровлей. Стены усилены. Основные элементы здания решены в духе средневекового зодчества (неоромантизм). Западный фасад имеет трехчастное деление, простой портал (утрачен). С В - прямоугольная апсида и два одноэтажных придела. Утрачено завершение фронтона, полностью перестроены интерьеры. Материал - кирпич, штукатурка в сочетании с облицовочным кирпичом. Разрушается. Остались только наружные стены. Требует восстановления. 312 кв.м (26x12 м) |  |
|  | Кирха Святого Иоанна 1905 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 19 |  | Островский район, г. Остров, ул. Освобождения, 19 | 1905 г. Разрешение на строительство получено в 1902 г. Крестообразная в плане. Пятигранный алтарный выступ покрыт на два ската. С В примыкает колокольня (верх утрачен). В оформлении использованы мотивы псевдоготики. Материал - кирпич, облицована кирпичом. Учреждение. 390 кв.м (26х 15 м) |  |
|  | Железнодорожный вокзал, 1860 г. |  | Островский район, г.Остров, ул. Освобождения, 84 |  | Островский район, г.Остров, ул. Освобождения, 84 | Ул.Освобождения, дд. 82, 84, 86, и др. 1859 г. - нач.ХХ в. Первый поезд пришел на станцию 26 января 1860 г. К 1917 г. относится здание вокзала. Двухэтажное каменное с протяженными одноэтажными крыльями. Стиль - эклектика. В декоре использованы приемы классицизма. Материал - кирпич; оштукатурено. Сохранился декоративный металлический навес над входом на литых чугунных колоннах. Вокзал 729 кв.м К 1859 г. относятся двухэтажное кирпичное здание депо (эклектика, жилой дом № 86), комплекс железнодорожной больницы (деревянная, рубленая, обшита тесом), а также полукаменные железнодорожные дома (№№ 82, 84) для служащих. К KOH.XIX - нач.ХХ вв.- крупное одноэтажное здание школы в кирпичном стиле (дом № 80). Материал - кирпич, дерево. Валунный ледник. Комплекс используется по первоначальному назначению. |  |
|  | Станция дилижансов, 1840 г. |  | Островский район, г. Остров, ул. Спартака, 13 |  | Островский район, г. Остров, ул. Спартака, 13 | XIX - нач.ХХ вв. Купеческий двухэтажный, каменный дом в стиле позднего классицизма, с каменными дворовыми постройками - конюшней (кладка с валуном), каретным сараем Во дворе располагалась станция дилижансов. Не сохранились каменные ворота. |  |
|  | Памятник в честь воинов СА, участвовавших в освобождении г. Острова в 1944г. Обелиск «Пик Победы» |  | Островский район, г. Остров |  | Островский район, г. Остров, парк Победы | Исторический Обелиск 1965 г. Установлен в честь освобождения г. Остров от немецко-фашистских захватчиков. Четырехгранный шпиль на пьедестале. На плите одной из граней надпись: "21 июля 1944 г. войска 3-го Прибалтийского фронта освободили г. Остров от немецко-фашистских захватчиков. В ознаменование одержанной победы 146-й стрелковой дивизии, 25-му и 148-му стрелковым полкам, 258-му отдельному танковому полку, 2-й артиллерийской дивизии, 280-й смешанной и 330-й истребительной авиационным дивизиям, 742-му -отдельному разведывательному авиационному полку, 23-й инженерно-саперной бригаде присвоено наименование "Островских". Слава Советской Армии! Вечная память героям!" Высота 10 м |  |
|  | Дом, в котором в 1943 г. находилась явочная квартира подпольщиков |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 61 |  | Островский район, г. Остров, ул. 25 Октября, д. 61 |  |  |
|  | Здание, где в годы немецко-фашистской оккупации содержались подпольщики |  | Островский район, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, 3 |  | Островский район, г. Остров, ул. Островских молодогвардейцев, 43 | Ноябрь 1942-1943 гг. В период немецко-фашистской оккупации в заключении находились островские молодогвардейцы. Цех завода ОЗЭМ № 3 |  |
|  | Дом, в котором в 1941 – 1943 гг. находилась конспиративная квартира подпольщиков (Образцовый жилой дом) |  | Островский район, г. Остров, ул. Спартака, д. 17/3 |  | Островский район, г. Остров, ул. Спартака, д. 17/3 | Нач.XIX в. Имеет Г-образный план, два этажа. Решение фасадное, близкое к "образцовому" проекту присутственных мест. Центральный ризалит, условные пилястры, арочное обрамление окон второго этажа. Один из ранних примеров образцового репрезентативного жилого дома в центре города. Материал - кирпич; оштукатурен, выкрашен в 2 цвета. Стиль - провинциальный классицизм. 209 кв.м |  |
|  | Здание школы, в котором учились герои Советского Союза А.И. Петров и В.Ф. Сергеев |  | г.Остров, ул. 25 Октября, д.51 |  |  |  |  |
|  | Школа им. В.И. Ленина, в которой училась К.И. Назарова |  | г.Остров, ул. К.Либкнехта, д.5 |  | г.Остров, ул. К.Либкнехта, д.5 | Александровская женская гимназия. Нач.XX в. Крупное двухэтажное репрезентативное здание учебного заведения. Стиль неоклассика. Материал - кирпич, цементная штукатурка. |  |
|  | (Гимназия женская. Начало 1910-х гг.) |  |  |  |  |  |  |
|  | Братская могила комсомольцев-подпольщиков г.Острова |  | г.Остров, Мироносицкое кладбище |  | г.Остров, Мироносицкое кладбище |  |  |
|  | Могила Островских подпольщиков, казненных в 1943 г. |  | г.Остров, Мироносицкое кладбище |  | г.Остров, Мироносицкое кладбище |  |  |
|  | Обелиск на могиле Героя Советского Союза К.И.Назаровой |  | Островский район, г. Остров, на городском кладбище |  | Островский район, г. Остров, на городском кладбище |  |  |
|  | Могила Героя Советского Союза К.И. Назаровой |  | г.Остров, Мироносицкое кладбище |  | г.Остров, Мироносицкое кладбище |  |  |
|  | Могила Козловских Надежды Дмитриевны (- – 1942) и Николая Семеновича (- - 1942)- подпольщиков |  | Островский район, г. Остров, Мироносицкое кладбище |  | Островский район, г. Остров, Мироносицкое кладбище |  |  |
|  | Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1944 гг. |  | Островский район, г. Остров, пл. К.Назаровой |  | Островский район, г. Остров, пл. К.Назаровой | 1918, 1941-1944 гг. Братское захоронение героев гражданской и Великой Отечественной войн. В центре кладбища установлена стела, изготовленная из бетона. Мраморные плиты с именами героев. Реконструкция 1971 г. - скульптор В.Н.Яковлев, архитектор В.И.Помохаев. Размеры стелы 2,3x3 м Мемориал «Вечный огонь» |  |
|  | Братская могила красноармейцев, погибших в гражданскую войну, и советских воинов, погибших в борьбе с фашистами 1918, 1944 г. |  | Островский район, г. Остров, у базарной площади |  | Островский район, г. Остров, пл. им. К.Назаровой |  |  |
|  | Место казни руководителя подпольной комсомольской организацииг.Острова Героя Советского Союза К.И. Назаровой и комсомольцев А.Ивановой, Воронова, Овчинникова |  | г.Остров, в центре города на площади у церкви |  |  |  |  |
|  | Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1944 гг. |  | Островский район, г. Остров, у Дома офицеров |  | Островский район, г. Остров-3, у Дома офицеров (ул. Фестивальная.) |  |  |
|  | Братское кладбище воинов Советской Армии, погибших в 1941-1944 гг. |  | Островский район, г. Остров, полигон |  | Островский район, г. Остров-3, полигон |  |  |
| Памятники местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Больница земская |  | г.Остров, ул.К.Назаровой,.21 |  |  | Сер. XIX в. В 1868 г. 25 сентября островское земство приняло безвозмездно от МВД двухэтажный, каменный шоссейный, заставный дом и разместило в нем земскую больницу. Здание расширено пристройкой и флигелем из красного кирпича в KOH.XIX - нач.ХХ вв. Материал - кирпич, известняковая плита; старая часть - оштукатурена |  |
|  | Почтовая станция (погранзастава) |  | г.Остров, ул.К. Назаровой, дд.24, 26 |  |  | 1849 г. Комплекс почтовой станции с флигелем и оградой выстроен при проведении Динабургского шоссе. Поздний классицизм. После 1920 г. - пограничная застава Материал - кирпич; оштукатурен. Разобрано до 1990 г. |  |
|  | Склад торговый |  | г.Остров, ул. Оствобождения, через дорогу напротив входа на Мироносицкое кладбище |  |  | Нач.ХХ в. Одноэтажное здание под двухскатной крышей обращено к улице глухим торцовым фасадом с треугольным фронтоном. Фасад имеет три декоративные ниши. Боковые стены декоративной валунной кладки с входными воротами. Интересный пример сочетания кирпичного стиля с техникой валунной кладки. Хозяйственное использование. |  |
|  | Дача Семендяева |  | г.Остров, ул.Освобождения, д.58 |  |  | Нач.ХIХ в. Дачный загородный дом городского головы. Одноэтажный, с мезонином. Декоративная обшивка, накладная резьба. Материал - дерево. Стиль традиционный с элементами модерна. Жилой дом. |  |
|  | Военно-исторический музей Псковской области |  | Ул. К.Либкнехта д.7 |  |  | Экспозиции и коллекции экспонатов по истории края: Островская крепость. История города Острова XVIII-XIX вв. Природа Островского района. Остров в годы Великой Отечественной войны. На территории г. Острова находится главное здание Военно-исторического музея Псковской области, «Выставочный зал» и двухэтажное здание на «Островке» переданное музею под филиал Краеведческого музея» в 2010 году. В 2009 году создан филиал музея – Военно-исторический комплекс «Линия Сталина». Островский район. Опорный пункт д.Холматка (Постановление Главы Островского района от 17.08.2009 г. № 793 «О создании филиала муниципального учреждения культуры «Островский краеведческий музей» - военно-исторического комплекса «Линия Сталина»). Филиал находится на территории сельского поселения «Бережанская волость». |  |
|  | Ансамбль бывшей Полоцкой улицы |  | ул. 25 Октября |  |  | Кон.XVIII - нач.XX вв. Ансамбль центральной улицы города, отстроенной по Генеральному плану 1778 г. и последующих годов. В основе своей сформирован Комитетом по устройству г.Остров в сер.XIX в. и дополнен отдельными крупными ценными зданиями в кон.XIX- нач.XX вв. Включает здание Троицкого собора и Покровской церкви (перестроена), торговых рядов и почтового дома, банка, реального училища и дома городского головы Семендяева. Завершает улицу комплекс зданий льнозавода в кирпичном стиле. Средовое значение имеют дома №№ 4/5, 8, 9, 10, 29, 33, 83, 100. Главная улица города. |  |

Наличие религиозных объектов, представляющих исторический интерес, дает возможности для развития туризма и паломнического движения.

6.4 Обоснование предложений по развитию физической культуры и массового спорта

Предложения по развитию культурно-бытового обслуживания населения предусматривают создание оптимальных условий для спортивного и физического совершенствования, укрепления здоровья граждан, приобщения к спорту различных групп населения.

Необходимость развития физической культуры и спорта требует совершенствования условий для занятия физической культурой и спортом, что предусматривает:

- реконструкцию существующих зданий и сооружений;

- строительство новых объектов, позволяющих расширить перечень проводимых мероприятий и видов спортивных и физических занятий для населения;

- укрепление материально-технической базы.

Расчёт потребности в плоскостных спортивных сооружениях

| № п/п | Наименование | Единица измерения | количество |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Существующее положение 2019г. | Прогноз на 2020г. |  | Прогноз на расчетный срок 2035г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 1 | Площадь | га | 0 | 0,8 |  | 0,8 |
| 2 | Нормативная обеспеченность | на1000 человек | 20,4 | 20,4 |  | 20,4 |
| 3 | Фактическая обеспеченность | на1000 человек |  |  |  |  |
|  | Спортивные залы | тыс. кв. м. на 10000 населения | 0,2 | 0,2 |  |  |
|  | Плоскостные сооружения | тыс. кв. м. на 10000 населения | 20,2 | 20,2 |  | 20,4 |

В целях совершенствования системы культурно-бытового обслуживания и спорта необходимо осуществить реконструкцию МКУ «Стадион».

На территории учреждения планируется разместить спортивную площадку для подготовки и сдачи комплекса ГТО, а также крытый физкультурно-оздоровительный комплекс для занятия населения массовыми видами спорта и физической культурой.

7. Финансовые потребности для реализации программы

Потребности в реализации программы обеспечиваются - средствами местного бюджета,

- бюджета Псковской области,

- из внебюджетных источников.

Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета определяются при принятии местного бюджета на очередной финансовый год в соответствии с муниципальными программами Островского района:

- «Развитие образования, молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном образовании на 2019 – 2021 годы»;

- «Развитие культуры в муниципальном образовании на 2019-2021 годы».

8. Целевые индикаторы программы и оценка эффективности реализации программы.

Перечень целевых индикаторов Программы

| № п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измер. | Количество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |  | 2021- 2035 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| 1 | Обеспечение нормативной населения потребности в учреждениях образования, в том числе: |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативной потребности населения в дошкольных образовательных учреждениях | Мест /1000человек |  |  |  |
| 1,2 | Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями | % | 113 |  | 100 |
| 1.3 | Обеспечение нормативной потребности населения в общеобразовательных учреждениях | Мест /1000человек | 0 |  | 0 |
| 1,4 | Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в одну смену | % | 90 |  | 100 |
| 1.5 | Обеспечение нормативной потребности населения в организациях дополнительного образования | Мест /1000человек |  |  |  |
| 2 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах здравоохранения, в том числе: |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение нормативной потребности населения в аптечных пунктах | Шт. |  |  |  |
| 2.2 | Обеспечение нормативной потребности населения в услугах врача общей практики | Койко-день/1человека в год |  |  |  |
| 3 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах культуры, в том числе: |  |  |  |  |
| 3.1 | Вместимость клубов | Мест/1000человек | 480 |  | 480 |
| 3.2 | Вместимость библиотек | Тыс. книг/1000человек | 16-21 |  | 16-21 |
| 4 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и спорта |  |  |  |  |

При реализации Программы ожидаются следующие результаты:

- Повышение качества, комфортности и уровня жизни населения городского поселения«Остров»;

- Нормативная доступность и обеспеченность объектами социальной инфраструктуры жителей поселения в сфере образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и массового спорта;

- Сохранение культурно-исторического наследия на территории поселения.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется по итогам ежегодного выполнения Программы ответственными исполнителями.

Целью и задачами оценки эффективности реализации Программы являются выявление соответствия выполнения программных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры установленным в Программе параметрами нормативам градостроительного проектирования, своевременное выявление и корректировка отклонений от утвержденных целей и задач Программы.

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе анализа выполнения программных мероприятий и достижения значений целевых индикаторов Программы и определяется при достижении целевых индикаторов в соответствии с таблицей «Целевые индикаторы программы», включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры (устанавливаются по каждому мероприятию и по каждому виду объектов социальной инфраструктуры)».

9.Нормативное обеспечение.

Для финансового обеспечения реализации мероприятий, установленных Программой комплексного развития социальной инфраструктуры городского поселения «Остров», необходимо принятие муниципальных правовых актов, регламентирующих порядок предоставления средств, необходимых для реализации программных мероприятий.

Своевременное внесение изменений в нормативы градостроительного проектирования на основании постоянного мониторинга изменений регионального и федерального законодательства.

Информационное обеспечение Программы осуществляется путем проведения целевого блока мероприятий в средствах массовой информации.

Предусматриваются: подготовка периодических публикаций в прессе о ходе реализации Программы, серии публикаций о проведении отдельных мероприятий Программы