- Псковская область

- АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ОСТРОВ»

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.11.2012г.     № 37

г. Остров

Об утверждении Положения

о порядке вскрытия асфальтобетонного

покрытия и проведения земляных работ

на территории муниципального образования «Остров»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закон Псковской области от 04.05.2003 № 268-ОЗ "Об административных правонарушениях на территории Псковской области", в целях упорядочения работ, связанных со вскрытием дорожного покрытия на территории муниципального образования «Остров», Администрация городского поселения «Остров»,

постановляет:

Утвердить прилагаемое Положение о порядке вскрытий асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ на территории муниципального образования «Остров»;

Опубликовать настоящее Постановление на Доске информации Администрации городского поселения «Остров» и на официальном сайте в сети Интернет.

Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Установить срок подачи заявок о согласовании земляных работ и работ с вскрытием дорожного покрытия на 2013 год с приложением чертежей до 15.12.2012.

Глава администрации

городского поселения «Остров»						И.Н. Кравченко

Приложение к Постановлению

Администрации городского поселения «Остров»

от 30.11.2012г.     № 37

Положение о порядке вскрытий асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ на территории муниципального образования «Остров».

1. Общие положения

1. Настоящее Положение о порядке вскрытия асфальтобетонного покрытия и проведения земляных работ на территории муниципального образования «Остров» (далее - Положение) устанавливает порядок взаимоотношений органов местного самоуправления муниципального образования «Остров»  с владельцами подземных инженерных сетей или организаций, занимающихся их строительством, ремонтом и эксплуатацией, их компетенцию и ответственность в целях сохранения и поддержания элементов внешнего благоустройства в надлежащем виде.

2. В настоящем Положении используются следующие основные термины и определения:

Земляные работы - работы, связанные с выемкой грунта (почвы).

Разрешение – документ, выданный Администрацией муниципального образования «Остров» на производство работ, связанных со вскрытием твердого покрытия и земляных работ на территории муниципального образования «Остров».

Аварийно-восстановительные  работы - работы, обеспечивающие восстановление работоспособности сетей жизнеобеспечения (водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газификация, электроснабжение) на территории муниципального образования «Остров».

3. Настоящее Положение является обязательным для всех организаций, учреждений и предприятий, независимо от форм собственности, а также физических лиц (далее - организации), являющихся владельцами или осуществляющих проектирование, строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатацию инженерных сетей  на улицах и дорогах муниципального образования «Остров».

4. Строительство, реконструкция и ремонт подземных инженерных сетей муниципального образования «Остров» производятся только на основании соответствующих проектов, согласованных со всеми заинтересованными организациями  в установленном порядке.

5. Производство работ в муниципальном образовании «Остров», связанных с вскрытием твердого покрытия улиц и дорог,  может осуществляться только по специальному разрешению. Разрешение выдается Администрацией городского поселения «Остров».

6. Прокладка новых подземных сетей должна производиться одновременно с работами по строительству зданий и сооружений и предшествовать работам по благоустройству прилегающих улиц и площадей.

7. Реконструкцию и капитальный ремонт существующих сетей целесообразно совмещать с реконструкцией улиц или капитальным ремонтом их дорожных покрытий.

8. Прокладку и переустройство подземных инженерных сетей на центральных улицах, имеющих твердое покрытие, производят по возможности закрытым способом без вскрытия покрытий и повреждения зеленых насаждений. Открытый способ прокладки допускается  на улицах, не имеющих транспортного значения, на вновь застраиваемых территориях, на неблагоустроенных улицах и площадях. Целесообразность того или иного способа ведения работ должна определяться в каждом конкретном случае при проектировании с учетом местных условий.

9. Сроки строительства, реконструкции или ремонта подземных инженерных сетей определяются проектами и контролируются Администрацией городского поселения «Остров».

10. Вскрытие и снятие усовершенствованных покрытий на  улицах и площадях, за исключением аварийных и других непредвиденных работ, допускаются лишь по истечении пяти лет после завершения строительства или реконструкции подземных коммуникаций.

2. Порядок оформления разрешений на производство работ,

связанных со вскрытием твердого покрытия, а также

земляных работ

(далее - работы со вскрытием)

1. В целях исключения возможного вскрытия покрытий вновь построенных, реконструированных или капитально отремонтированных улиц, дорог и площадей все организации и частные лица, которые в предстоящем году будут осуществлять работы по строительству, реконструкции или ремонту подземных инженерных сетей,  обязаны до 1-го ноября предшествующего года подать плановую заявку с приложением чертежей трасс этих сетей в Администрацию городского поселения «Остров»  для согласования.

К заявке должны быть приложены копия справки согласований проектной документации и график производства работ.

Производство внеплановых работ допускается только в виде исключения.

2. Выдача разрешения на производство работ со вскрытием установленной формы (приложение 1) производится  Администрацией по заявке установленного образца (приложение 2).

Разрешения регистрируются в специальном журнале, и ведется карточный оперативный учет в течение месяца после завершения работ. Допускается ведение учета выдачи разрешений и их контроль с использованием компьютеров и специального программного обеспечения.

К заявке на выдачу разрешения прилагаются:

- согласованный план трассы (для ознакомления);

- проект производства работ (для ознакомления);

- график производства работ, разработанный на основании расчетов продолжительности проведения всех необходимых видов работ (при необходимости с целью контроля расчеты должны представляться по требованию заинтересованных организаций);

- справка о наличии у организации материалов, механизмов, а также дорожных знаков, ограждений и других средств организации и обеспечения безопасности дорожного движения и (или при необходимости) копия договора с организацией, осуществляющая установку дорожных знаков и восстановление дорожной разметки;

- план вскрытия (восстановления) покрытия (в 3-х экземплярах), выполненный на ксерокопии топографической съемки плана местности (на копии чертежей инженерных сетей, откорректированных согласно топосъемке не более полугодовой давности) с выделением инженерных сетей, на которых производятся работы, и указанием необходимости восстановления бордюрного камня;

- обязательство о полном сохранении материала от разборки покрытия;

- гарантия (договор) на восстановление дорожного покрытия (приложение 3) с указанием срока (но не более установленных по ГОСТу Р 50597-93).

3. Разрешение оформляется не менее чем в 2-х экземплярах на весь участок работ. При производстве крупных работ, разрешения выдаются на отдельные участки с установлением сроков работ на каждом участке.

4. При необходимости разрешение согласовывается с заинтересованными организациями (владельцами соседних инженерных коммуникаций, органами охраны памятников истории и культуры и т.п.).

5. В соответствующем порядке с органами ГИБДД согласовываются схемы (проект)  организации дорожного движения  при производстве работ  (не менее 2 экз.) и сроки проведения работ ( с приложением заверенной ксерокопии разрешения на производство  работ со вскрытием  и представлением копий документов на получение разрешения при необходимости).

Схемы (чертежи проекта) выполняются на ксерокопиях топоплана местности в необходимом масштабе в соответствии с ГОСТом Р 52289-2004 с указанием необходимых геометрических параметров места производства работ и элементов улицы или дороги с учетом размещения строительной техники и автомобилей, оборудования, складируемых материалов и грунта, сроков производства всех работ, реквизитов организации, выполняющей работы, ответственного лица и исполнителя схемы.

Схемы (проекты) организации движения с расстановкой дорожных знаков и разметки, направляющих устройств и ограждений выполняют ся проектными организациями, частными лицами или производителем работ.

6. По истечении намеченного (свыше 5 дней) в разрешении срока начала производства работ оно теряет силу и не может служить основанием для их производства. Проведение работ по просроченным разрешениям расценивается как самовольное, а разрешение на производство работ в этом случае продлевается только после привлечения виновных к ответственности в соответствии со ст. 9.4, 12.33, 12.34,   Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

7. При выдаче разрешения обязательно учитывается соблюдение заявителем настоящего Положения, других условий, наличие замечаний контролирующих органов при выполнении работ со вскрытием, выполнявшихся раньше.

8. Результаты приемки благоустройства территории после завершения работ заносятся в журнал учета разрешений. Разрешения, акты и другие документы подшиваются в дело и хранятся в течение 2-х календарных лет в Администрации городского поселения «Остров».

3. Правила производства работ, связанных со вскрытием

твердого покрытия, а также земляных работ

(далее - Правила)

1. Работы по строительству, переустройству или капитальному ремонту подземных коммуникаций, связанные со вскрытием проезжей части улиц, можно производить только после получения установленного данным Положением разрешения в Администрацию городского поселения «Остров» и согласования с органами ГИБДД сроков и схем (проекта) организации движения, а также решения всех вопросов, связанных с организацией  и обеспечением безопасности движения автотранспорта и пешеходов , в том числе с организацией, занимающейся установкой и эксплуатацией дорожных знаков.

Запрещается производить плановые и другие непредвиденные работы под видом аварийных.

Разрешение и схемы (проект) организации дорожного движения всегда должны находиться на месте работ и предоставляться по первому требованию лиц, имеющих соответствующие полномочия для контроля.

2. Производство работ должно производиться:

- на  улицах и дорогах с интенсивным движением транспорта и пешеходов в периоды времени с наименьшей интенсивностью движения (в ночное время, выходные дни);

- в парках, в местах большого скопления транспорта и пешеходов должно проводиться в кратчайшие сроки (или поэтапно) - в течение 3-5 дней, включая восстановление покрытия.

Небольшие по объему работы, связанные с использованием проезжей части и тротуаров (подвод коммуникаций к домам, восстановительные работы и т.п., производимые на половине проезжей части улицы), восстановление твердого покрытия также должны производиться в часы наименьшей интенсивности движения транспорта и пешеходов (в ночное время и выходные дни).

3. Организация, производящая работы, обязана не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место представителей организаций, имеющих на участке работ подземные инженерные сети, установить совместно с ними точное расположение этих сетей и принять необходимые меры к их полной сохранности.

Руководители эксплуатационных организаций обязаны обеспечить своевременную явку своих представителей к месту работы и дать исчерпывающие указания в устной или письменной форме об условиях обеспечения сохранности принадлежащих им коммуникаций.

4. Ответственность за сохранность существующих подземных сетей, зеленых насаждений, дорожных знаков и других объектов несет организация, выполняющая работы.

В каждом случае повреждения существующих подземных сетей, зеленых насаждений и других объектов их владельцами составляется акт с участием представителей Администрации городского поселения и заинтересованных сторон. В акте указываются характер и причины повреждений, размер ущерба, конкретные виновники, меры и сроки восстановления повреждений.

Акт о повреждении не утрачивает силу при отказе лица, ответственного за производство работ, от подписания акта. Повреждения соседних и пересекающих коммуникаций и других объектов должны быть немедленно восстановлены силами и средствами строительной организации по указанию организации, эксплуатирующей эти коммуникации, или возмещен ущерб в соответствующем размере.

5. В случае обнаружения при производстве земляных работ подземных коммуникаций и зеленых насаждений, не зафиксированных в проекте (на топоплане местности), строительная организация ставит в известность заказчика, который обязан вызвать на место проведения работ представителей проектной организации, заинтересованных организаций для принятия решения по данному вопросу.

6. До начала работ должны быть установлены необходимые дорожные знаки, другие технические средства организации движения, направляющие устройства и ограждения по схемам (проекту), согласованным с ГИБДД. В темное время суток место производства работ должно быть освещено и установлены сигнальные фонари.

7. Установка дорожных знаков на временных стойках (переносных) при производстве работ продолжительностью не более суток без закрытия движения транспортных средств допускается самим производителем работ в соответствии с Правилами дорожного движения и ГОСТом Р 52289-2004.

8. Установка ограждений, направляющих устройств, сигнальных фонарей и их вид должны соответствовать Инструкции по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ, утвержденной Минавтодором РСФСР 05.03.1984г. № ВСН 37-84. Дорожные знаки должны отвечать ГОСТу Р 52290-2004. На ограждениях должны быть указаны реквизиты производителя работ (наименование, адрес, телефон, должность, фамилия, и.о. ответственного лица).

Если организация движения транспорта осуществляется по типовым схемам, то установка дорожных знаков и ограждений должна выполняться с учетом местных условий (пересечения с местными проездами, выездами из дворов, пешеходные переходы, остановки маршрутного пассажирского транспорта и т.п.).

9. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях земляные работы для прокладки подземных коммуникаций должны производиться с соблюдением следующих дополнительных условий:

- работы должны выполняться короткими участками для обеспечения доступа к жилым домам, организациям и другим объектам с целью обеспечения жизнедеятельности граждан и организаций, что должно учитываться в проекте организации работ (проекте производства работ);

- работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы, демонтаж временных дорожных знаков и восстановление постоянных знаков согласно дислокации, уборку территории;

- при производстве работ без закрытия движения в зависимости от интенсивности движения должна обеспечиваться ширина: полосы движения транспорта (между краем проезжей части и ограждением) в одном или сразу двух направлениях не менее 3.0 м, при движении маршрутного пассажирского транспорта - не менее 4.0 м; полосы движения пешеходов не менее 1.0-1.5 м. При невозможности обеспечения движения пешеходов по тротуару оно должно быть организовано по временному деревянному тротуару в зеленой зоне или по отгороженному краю проезжей части леерным или другим ограждением с целью исключения попадания грязи на пешеходов;

- вскрытие дорожной одежды должно производиться на 20 см шире траншеи и иметь ровные края и прямоугольное очертание;

- ширина траншеи должна быть минимальной, не превышающей требований строительных норм, правил и технических условий на устройство подземных коммуникаций;

- стены траншей и котлованов должны крепиться согласно существующим правилам на производство земляных работ;

- материалы от разобранной дорожной одежды и строительные материалы должны складываться в пределах огражденного места или в специально отведенных местах, указанных в разрешении на вскрытие (схеме организации движения), отдельно от вынутого грунта;

- грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен увозиться с места работы немедленно после выемки из траншей, а в случае его дальнейшей пригодности для обратной засыпки складироваться согласно схеме производства работ;

- при складывании труб, железобетонных опор и других металоконструкций на дорожных покрытиях обязательна прокладка под ними деревянного бруса;

- установка ограждений, устройство временных транспортных переездов (временных дорог, настилов), пешеходных переходов (мостиков), обеспечение сохранности установленного оборудования и средств организации дорожного движения, а также другие мероприятия, связанные с обеспечением безопасности движения автотранспорта и пешеходов (сигнализация об опасности, ручное регулирование движения транспортных средств и пешеходов в случае необходимости), выполняются силами и средствами (за счет средств) производителя работ (или заказчика в зависимости от договора с производителем работ). Регулирование движения должно осуществляться специально инструктированными лицами или в сложных случаях привлекаться сотрудники ДПС ГИБДД в установленном порядке;

- в целях обеспечения безопасности при производстве работ на улицах и дорогах рабочие и инженерно-технические работники должны носить сигнальные жилеты установленного образца (оранжевого цвета, в ночное время со световозвращающими элементами).

10. При проведении различных работ, связанных с устройством или ремонтом подземных коммуникаций, запрещается:

- вскрытие покрытий улиц и дорог и другие земляные работы без соответствующего оформления разрешения на производство работ со вскрытием (кроме аварийных случаев, когда оформляется разрешение одновременно с производством аварийно-восстановительных работ);

- всякое изменение существующего положения подземных сооружений, предусмотренное утвержденным проектом, без согласования с заинтересованной организацией и  Администрацией городского поселения, даже если указанные сооружения мешают производству работ;

- смещение каких-либо наземных сооружений и строений, размещенных на трассах существующих подземных сетей, за исключением отдельных случаев;

- засыпка землей или строительными материалами зеленых насаждений, крышек люков колодцев,  решеток и т.д. С целью исключения засыпки крышек и колодцев,  решеток и лотков должны применяться щиты и короба, обеспечивающие к ним доступ;

- вырубка деревьев, кустарников и обнажение корней без разрешения соответствующих органов;

- оставлять без ограждения и соответствующих дорожных знаков открытые траншеи, котлованы, а также строительную технику и материалы на проезжей части;

- преждевременно до окончания работ и восстановления покрытия убирать ограждения, дорожные знаки, пешеходные мостики и т.д. При заделке вскрытия с уплотнением щебнем до глубины не более 4 см до укладки асфальта допускается установка соответствующих дорожных знаков по схемам, согласованным с Администрацией.

- передвижение в местах ведения работ тракторов и машин на гусеничном ходу, кроме необходимых случаев (кранов, экскаваторов, бульдозеров). При повреждении покрытия строительной техникой оно также подлежит восстановлению;

- загрязнение прилегающего к зоне работ дорожного покрытия, создающее опасность для движения транспорта и пешеходов.

11. Засыпка траншей и котлованов, а также устройство щебеночного основания должны производиться под техническим контролем заказчика и организации, выполняющей восстановление покрытия.

В местах пересечения с существующими подземными коммуникациями засыпку траншей следует производить в присутствии представителя организации, эксплуатирующей эти коммуникации.

Организации, производящие работы, обязаны заблаговременно извещать вышеуказанные организации о времени начала засыпки траншей и котлованов.

12. Засыпка траншей и котлованов должна производиться в летних условиях песчаным грунтом или песком оптимальной влажности; в зимний период - сухим песком слоями толщиной не более 20 см с уплотнением каждого слоя с помощью специальных уплотняющих средств виброударного или ударного действия. Конструкция восстанавливаемого щебеночного основания, его толщина и прочностные характеристики должны соответствовать существующему.

13. Работы по засыпке траншей и котлованов на участках, имеющих усовершенствованное покрытие, а также другие инженерные коммуникации, должны завершаться с составлением акта о скрытых работах (приложение 4) с участием организации, производящей засыпку, организации, которая будет осуществлять устройство или восстановление дорожной одежды, заказчика, представителей организации, эксплуатирующей эти коммуникации. В акте указываются характеристики примененного грунта, щебня, порядок засыпки и степени уплотнения материалов, наличие претензии владельцев существующих коммуникаций.

При засыпке траншей грунтом без необходимой степени уплотнения или с нарушением других технических норм лицо, осуществляющее технический контроль за качеством засыпки, имеет право приостановить работы, потребовать выполнения засыпки согласно техническим условиям, составить акт и передать его в административную комиссию для привлечения виновных к ответственности.

При некачественной засыпке ликвидация просадки осуществляется за счет организации, производящей вскрытие.

14. Уборка лишнего грунта и других материалов, а также очистка места работ должны быть произведены организацией, осуществляющей работы со вскрытием, перед восстановлением покрытия в предусмотренные разрешением сроки окончания всех работ. Дорожные знаки и ограждения мест вскрытия этой организацией могут быть сняты только после полного восстановления дорожных покрытий.

Допускается уборка материалов и строительной техники не позднее 2-х суток после окончания срока работ, если это не создает помехи восстановлению покрытия и движению транспорта и пешеходов.

15. Восстановление дорожных одежд, зеленых насаждений и наземных сооружений производится организациями, выдающими гарантии (с которыми заключен договор) на восстановительные работы. Организации, которые выполняют работы по восстановлению дорожных покрытий, обязаны вести непосредственный и технический контроль за качеством засыпки и уплотнения грунта, устройством основания дорожной одежды с составлением акта о скрытых работах в соответствии с п.13 настоящих Правил и выполнить работы по восстановлению основания и покрытия с показателями прочности и долговечности существующей дорожной конструкции. Ответственность за некачественное восстановление твердого покрытия, с отступлениями от требований нормативов несет организация, выполняющая эти работы.

16. В случае установки дорожных знаков специализированной организацией она должна быть заблаговременно извещена о сроке окончания работ и необходимости демонтажа установленных знаков и восстановления постоянной дислокации дорожных знаков и разметки. В этом случае акт приемки (приложение 5) составляется и с участием представителя этой организации.

17. Вся ответственность за приведение места производства работ со вскрытием в нормативное состояние (восстановление дорожных одежд, бордюрного камня, дорожных знаков и разметки, зеленых насаждений, уборку мусора, ограждений) и его качество лежит на организации, производившей эти работы.

18. Организации, выполнявшие работы, связанные со вскрытием и восстановлением дорожной одежды, в срок окончания работ должны сдать место вскрытия с составлением акта приемки благоустройства территории после производства работ со вскрытием (приложение 5) Администрации городского поселения.

4. Производство аварийно - восстановительных работ

на подземных коммуникациях

1. При нарушении работы подземных инженерных сетей водоснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, канализации,  телефонной связи, в результате чего может приостановиться нормальное жизнеобеспечение граждан и их функционирование или могут произойти несчастные случаи, руководители организаций, в ведении которых находятся эти коммуникации, или лица, действующие по полномочию руководителей (начальник аварийной службы, дежурный диспетчер аварийной службы и т.п.), по получению сигнала об аварии обязаны:

- немедленно выслать для ликвидации аварии аварийную бригаду под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы. Обеспечить в случае необходимости установку дорожных знаков и ограждений во избежание дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев;

- немедленно сообщить об аварии телефонограммами (с указанием места, характера, ориентировочных сроков производства работ, фамилий ответственных лиц) дежурному МЧС, всем организациям, имеющим смежные с местом аварии подземные сети, органам Госсанэпиднадзора, Администрации городского поселения «Остров».

2. При необходимости вскрытие производится немедленно и одновременно, оформляется разрешение на производство работ в установленном порядке в целях осуществления контроля за восстановлением покрытия.

3. В случае если работы по ликвидации аварии вызывают необходимость полного закрытия движения транспортных средств, оперативно решается вопрос о закрытии и организации движения в объезд с дежурным подразделения ДПС ГИБДД.

5. Порядок временного закрытия движения

на дорогах и улицах муниципального образования

«Остров» с целью производства работ

1. Временное закрытие движения на улицах и дорогах допускается только на основании распоряжения Администрации городского поселения «Остров».

2. Проект распоряжения согласовывается с представлением документов, прилагаемых к заявке на получение разрешения на производство работ со вскрытием в обязательном порядке с:

ДПС ГИБДД;

заказчиком;

подрядчиком;

в необходимых случаях с:

- организациями, имеющими на участке работ инженерные сети.

6. Ответственность за нарушение

Правил производства работ связанных со вскрытием

твердого покрытия, а также земляных работ

на территории муниципального образования «Остров»

1. Нарушение ответственными и должностными лицами Правил производства работ, связанных со вскрытием твердого покрытия, а также земляных работ на территории муниципального образования «Остров» установленных настоящим Положением, влечет за собой административную, дисциплинарную и другую ответственность в порядке, установленном действующим законодательством.

Применение указанных мер не освобождает правонарушителя от возмещения причиненного им морального и материального ущерба в соответствии с действующим законодательством РФ.

Приложение 1

к Положению о порядке вскрытия

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории

муниципального образования «Остров»

РАЗРЕШЕНИЕ N ____ от "___"__________201__г.

НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ, СВЯЗАННЫХ СО ВСКРЫТИЕМ ТВЕРДОГО  ПОКРЫТИЯ И ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСТРОВ»

Выдано_______________________________________________________

(наименование организации, выдавшей разрешение)

_________________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица,

_________________________________________________________________

получившего разрешение)

Адрес организации ___________________________тел.________________

Виды работ, объем________________________________________________

(коммуникация, параметры и т.д.)

_________________________________________________________________

Место производства работ_________________________________________

(участок от улицы (д. N) до улицы (д. N ),

_________________________________________________________________

сторона четная/нечетная)

Вскрывается:

Проезжая часть: вид покрытия ____________ Размеры и площадь _____

Тротуар: вид покрытия ___________________ Размеры и площадь _____

Зеленая зона: ___________________________________________________

(наличие дерна, древесно-кустарниковой

_________________________________________ Размеры и площадь______

растительности, количество)

Сроки работ: начало ______________ 201_ г. время ________________

окончание _____________ 201_ г. время ___________________________

Организация движения:____________________________________________

(с закрытием движения транспорта, распоряже-

_________________________________________________________________

ние главы администрации; ограничением движения по полосам;

_________________________________________________________________

для пешеходов - по пешеходным мостикам, специальным дорожкам,

_________________________________________________________________

отдельным леерным ограждением и т.д.)

Сведения о производителе работ (ответственном за производство

работ):

Фамилия, имя, отчество __________________________________________

Должность _______________________________________________________

Домашний адрес, телефон _________________________________________

Работы производить в соответствии  с  Правилами  производства

работ,  связанных  со  вскрытием  твердого  покрытия

на  территории  городского поселения «Остров»,

Инструкцией   по организации движения и ограждению  мест

производства дорожных работ,  с   соблюдением   требований

других   нормативных документов.

Дополнительные условия на производств работ:_________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Приложение:

1. План   вскрытия   (восстановления)   покрытия,    бордюра,

пешеходных  ограждений  с указанием инженерных сетей,  на которых

производятся работы.

2. График производства работ.

3. Схемы  (проект)  организации  движения  при  производстве,

в количестве ____________ листов.

М. П.

Глава Администрации городского поселения «Остров»  _______________ Ф.И.О.

(подпись)

Разрешение получил_______________________________________________

(должность лица, ответственного за производство

_________________________________________________________________

работ, подпись, ф.и.о.)

Обратная сторона разрешения

Настоящее разрешение и схемы  (проект)  организации  движения

при   производстве  работ  (или  их  копии,  заверенные  подписью

главы Администрации городского поселения «Остров» и печатью) должны всегда

находиться  на месте  производства  работ  и предъявляться по

первому требованию лицам,   имеющим   соответствующие   полномочия

для    контроля.

Замечания (предписания) инспектирующих лиц:

Приложение 2

к Положению о порядке вскрытия

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории

муниципального образования «Остров»

ЗАЯВКА

НА ПОЛУЧЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ,

СВЯЗАННЫХ СО ВСКРЫТИЕМ ТВЕРДОГО ПОКРЫТИЯ И

ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ОСТРОВ»

Заявитель________________________________________________________

(наименование организации или Ф.И.О. физического лица)

Адрес_______________________________________тел._________________

Место производства работ_________________________________________

(участок от улицы (д. N) до улицы (д. N),

_________________________________________________________________

сторона четная/нечетная)

Виды работ, объем________________________________________________

(коммуникация, параметры и т.д.)

Вскрывается:

Проезжая часть: вид покрытия ____________ Размеры и площадь______

Тротуар: вид покрытия ________________ Размеры и площадь_________

Зеленая зона: ___________________________________________________

(наличие дерна, древесно-кустарниковой растительности,

_________________________________________________________________

количество)

Размеры и площадь________________________________________________

Сроки работ: начало ____________ 200_ г. окончание ________200___

Сведения о  производителе  работ  (ответственном  за производство

работ):

Фамилия, имя, отчество __________________________________________

Должность, образование __________________________________________

Домашний адрес, телефон__________________________________________

Приложение:

согласованный план трассы (для ознакомления);

проект производства работ (для ознакомления);

график производства работ;

справка об   обеспечении   работ   материалами,  механизмами,

дорожными знаками, ограждениями и другими средствами  организации

и обеспечения  безопасности  дорожного  движения  и  (или)  копия

договора с организацией, осуществляющей установку дорожных знаков

и восстановление дорожной разметки;

план вскрытия (восстановления) покрытия (в 3-х  экземплярах),

выполненный  на ксерокопии топографической съемки плана местности

(на копии чертежей инженерных сетей,  откорректированных согласно

топосъемке не более полугодовой давности) с выделением инженерных

сетей,  на которых производятся работы, и указанием необходимости

восстановления бордюрного камня;

- обязательство о полном  сохранении  материала  от  разборки

покрытия;

- гарантия (договор) на восстановление дорожного  покрытия  с

указанием срока (но не более установленных по ГОСТу Р 50597-93).

М. П.

Руководитель_______________________Ф.И.О.

(подпись)

Прораб (нач. участка)______________Ф.И.О.

(подпись)

"___"____________200__г.

Приложение 3

к Положению о порядке вскрытия

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории

муниципального образования «Остров»

Главе Администрации городского поселения «Остров»

______________________________________

ГАРАНТИЯ

НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

НА ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯХ

______________________________________________________гарантирует

восстановление разрушенного______________________________________

(тип дорожного покрытия)

по улице на участке______________________________________________

после проведения_________________________________________________

(вид работ)

_________________________________________________________________

М. П.

Руководитель___________________Ф.И.О.

(подпись)

Глав. бухгалтер________________Ф.И.О.

(подпись)

"___"_____________200__г.

Приложение 4

к Положению о порядке вскрытия

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории

муниципального образования «Остров»

АКТ

НА СКРЫТЫЕ РАБОТЫ

_________________________________________________________________

(наименование работ)

"___"_______________200__г.                          _____________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:____

_________________________________________________________________

(указывается должность, ф.и.о. заказчика, организации,

_________________________________________________________________

выполнявшей вскрытие (засыпку), организации, выполняющей

_________________________________________________________________

восстановление дорожной одежды, лаборатории организаций,

_________________________________________________________________

имеющих на месте работ подземные коммуникации)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

произвели осмотр выполненных работ по____________________________

_________________________________________________________________

(наименование актируемых работ)

при производстве_________________________________________________

_________________________________________________________________

(наименование работ, связанных со вскрытием покрытия)

на_______________________________________________________________

(место производства работ по улице, на участке от улицы (д. N),

_________________________________________________________________

до улицы (д. N), сторона четная/нечетная)

произведенных по разрешению N___от "__"_______ 201__г., выданного

_________________________________________________________________

установили:

_________________________________________________________________

(описание вида и качества материала,

_________________________________________________________________

состояние других коммуникаций,

_________________________________________________________________

соответствие рабочим чертежам, требованиям нормативов или

_________________________________________________________________

расхождение с ними и в чем, оценка качества работ, наличие

_________________________________________________________________

претензий и предложения по их устранению в приложении)

_________________________________________________________________

Заключение комиссии:_________________________________________

(разрешает/не разрешает производство

_________________________________________________________________

работ, указание на выполнение дополнительных работ и т.п.)

Приложения:

1. Показатели технического (лабораторного) контроля;

2.

______________________

подпись, ф.и.о.

Приложение 5

к Положению о порядке вскрытия

асфальтобетонного покрытия и проведения

земляных работ на территории

муниципального образования «Остров»

АКТ

ПРИЕМКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ПОСЛЕ

ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ СО ВСКРЫТИЕМ

"___"__________200__г.                               ____________

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе представителей:____

_________________________________________________________________

(указывается должность, ф.и.о. организации, выдавшей разрешение,

_________________________________________________________________

заказчика, организации, выполняющей вскрытие, организации,

_________________________________________________________________

выполняющей восстановление дорожной одежды, лаборатории

_________________________________________________________________

организации, устанавливающей (эксплуатирующей) дорожные знаки)

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

произвели осмотр местности после производства работ _____________

_________________________________________________________________

(наименование работ, связанных со вскрытием покрытия)

на_______________________________________________________________

(место производства работ по улице, на участке от улицы (д. N),

_________________________________________________________________

до улицы (д. N), сторона четная/нечетная)

произведенных по разрешению N___от "__"_______ 200__г., выданного

_________________________________________________________________

установили:

_________________________________________________________________

(описание состояния покрытия, других элементов благоустройства,

_________________________________________________________________

соответствие их требованиям нормативов или расхождение с ними

_________________________________________________________________

и в чем, наличие загрязнений, оставшихся материалов и т.д.,

_________________________________________________________________

общая оценка качества работ, наличие претензий и предложения

_________________________________________________________________

по их устранению)

Заключение комиссии:_________________________________________

(покрытие пригодно к эксплуатации,

_________________________________________________________________

условия, указание на выполнение дополнительных работ и т.п.)

Приложения:

1. Показатели технического (лабораторного) контроля;

2. Гарантия на  устранение  недостатков  и  (или)  устранения

дефектов, образующихся после начала эксплуатации покрытия;

3.

__________________________

(подпись, ф.и.о)